通州湾示范区2024年度省级水利工程维修项目

招标文件

招  标 人：通州湾堤防涵闸管理所

招标代理：江苏方桂圆工程项目管理有限公司

日     期： 2024 年  9  月  20  日

招标文件编制说明

本招标文件参照《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）编写，部分章、节直接引用，部分章、节补充相关内容。工程量清单根据《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）编列。《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）及其结合使用的中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）和《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）由投标人自备。如需要购买，可与水利部杭州出版社（0571-86040901）联系。

- 第一卷

- 第1章招标公告

通州湾示范区2024年度省级水利工程维修项目招标公告

- 1、招标条件

本招标项目通州湾示范区2024年度省级水利工程维修项目（项目名称）已经批准建设，建设资金来自财政拨款。招标人为通州湾堤防涵闸管理所，招标代理机构为江苏方桂圆工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1招标范围：通州湾示范区2024年度省级水利工程维修项目，具体详见图纸、工程量清单。估算投资585397.78元。
    2.2标段划分：本次施工招标为一个标段，标段划分如下：施工图所示的通州湾示范区2024年度省级水利工程维修项目。

2.3工期：40日历天。

2.4质量要求：合格。

3.投标人资格要求

3.1参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和水工金属结构制作及安装工程专业承包三级及以上资质；。

3.2投标人业绩要求：

投标人自2021年 9月 1 日起（以合同签订时间为准）承担过钢闸门制作或钢闸门防腐业绩。须提供有效的合同复印件并加盖单位公章。

3.3企业具备安全生产条件，并取得省、部级建设行政主管部门颁发的企业安全生产许可证；

3.4本次招标不接受联合体投标。

3.5本工程采用资格后审方式，以下条件属于资格审查的必要合格条件：

（1）具有独立订立合同和履行合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业及其法定代表人未被纳入失信被执行人名单，具体按《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法[2016]285号文）执行；

（4）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被列入严重不良行为记录，并在公示期内的（以江苏省水利厅公告为准，具体按《江苏省水利工程建设项目招标投标诚信管理暂行办法》执行）；

（5）企业的资质类别、等级，、业绩要求等应满足招标公告要求；

（6）资格证明文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

未尽之处具体详见“评标办法”中的“资格审查标准”。

4. 招标文件的获取

4.1本工程投标人的资格审查采用资格后审方式，招标人不组织投标人对工程现场的集中踏勘和投标预备会。

4.2凡有意参加投标者，请于2024年9月30日9时30分投标截止时间前登录通州湾江海联动开发示范区官网本公告附件下载招标文件及相关招标资料。
    5、投标文件的递交
    5.1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年9月30日09时30分，投标文件递交地点：通州湾堤防涵闸管理所(海盐路1000号)。

5.2本项目采用不见面开标形式，各潜在供应商须在规定时间内将报价文件邮寄至规定地点。请各潜在供应商充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的报价文件将不予接收，后果由各潜在供应商自行承担。

5.3递交报价文件的截止时间及接收地点： 2024年9月30日上午09时30分前寄达（以送达签收时间为准）（邮寄方式：顺丰），接收地点：通州区三余镇滨海园区通州湾堤防涵闸管理所(海盐路1000号)，接收联系人：陈女士，联系电话：0513-86976985。
6、其他事项
    6.1、投标人如有疑问，请于2024年9月24日17时30分前以电子邮件的形式发送至江苏方桂圆工程项目管理有限公司招标代理专用邮箱（fgyjszx@163.com）。
    6.2、招标人将于2024年9月27日17时30分前在通州湾江海联动开发示范区官网统一发布招标文件澄清及补充通知。
    6.3、招标人如不能如期地回复招标答疑、澄清要求、招标文件补充通知的，招标人或委托的招标代理机构将延后投标截止时间，延后投标截止时间将以招标文件补充通知的形式上网发布。招标人发布答疑回复、补充通知等可能是多次的，投标人应在相应的最迟时间后予以核实。
7、公告时间及媒介：
    7.1本次招标公告发布时间从2024年9月20日到2024年9月30日09时30分止。

7.2本公告在通州湾江海联动开发示范区官网发布。

8、评标办法：采用资格后审,经评审的最低投标价法。

9、联系方式：

招标人名称：通州湾堤防涵闸管理所（公章）

地址：通州区三余镇滨海园区通州湾堤防涵闸管理所(海盐路1000号)

联系人：陈女士

联系电话：0513-86976985

招标代理机构：江苏方桂圆工程项目管理有限公司（公章）

地址：江苏省启东市万豪花园南门29幢别墅

联系人：陆女士

联系电话：0513-83352336

- 第2章投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：通州湾堤防涵闸管理所 地址：通州湾商务大厦 联系人：陈女士，电话：0513-86976985 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：江苏方桂圆工程项目管理有限公司 地址：江苏省启东市万豪花园南门29幢别墅 联系人：陆女士，电话：0513-83352336 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 通州湾示范区2024年度省级水利工程维修项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 通州湾示范区 |
| 1.1.6 | 现场管理机构 | 通州湾堤防涵闸管理所 |
| 1.1.7 | 设计人 | 南通和信工程勘测设计院有限公司 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 总工期：40日历天。 计划开工日期：2024年10月 计划完工日期：2024年11月。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 承包方式 | 固定单价报价 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 4.1.1 | 投标文件的份数 | 纸质文件正本壹份，副本贰份。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2024年9月30日09时30分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 收件人：江苏方桂圆工程项目管理有限公司 截止时间：2024年9月30日09时30分 递交地点：通州区三余镇滨海园区通州湾堤防涵闸管理所(海盐路1000号) |
| 5. 1 | 开标时间和地点 | 收件人：江苏方桂圆工程项目管理有限公司 时间：2024年9月30日09时30分 递交地点：通州湾堤防涵闸管理所会议室 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人或3人单数以上。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 √否，推荐的中标候选人数：1名 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 最高限价 | 本项目施工最高限价：人民币伍拾捌万伍仟叁佰玖拾柒元柒角捌分（¥585397.78元）； 投标人报价高于最高限价时，该投标人的投标将被否决。 |
| 10.2 | 招标人书面澄清或修改的网址 | 通州湾江海联动开发示范区官网 |
| 10.3 | 招标结果公示网址 | 通州湾江海联动开发示范区官网 |
| 10.5 | 招标人提供的图纸 | 请在通州湾江海联动开发示范区官网上下载 |
| 10.6 | 投标人的疑问 | 请于2024年9月24日17时30分前以电子邮件的形式发送至江苏方桂圆工程项目管理有限公司招标代理专用邮箱（fgyjszx@163.com） |
| 10.7 | 招标人疑问回复 | 招标人将于2024年9月27日17时30分前在网上统一发布招标文件澄清及补充通知。 |
| 10.8 | 招投标监督管理部门 | 通州湾示范区建设交通局 |
| 11 | 其他 | 本次招标采用工程量固化清单，投标人编制报价工程量清单时，只需按照设定的格式填入单价（招标人指定单价项目，投标人不得修改），投标人不得对招标人给定的工程量清单进行修改（包括细目名称、细目号、工程数量及指定单价项目的单价、运算定义等），若投标人擅自修改工程量清单或者投标人的报价发生了算术性修正，属重大偏差，投标文件按否决投标处理。 |

- 1.总则

- 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本招标项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6　本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7　本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目施工的资质条件、能力和信誉。

(l) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 财务要求：见投标人须知前附表；

(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(4) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 建造师资格：见投标人须知前附表；

(6) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接收联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);

(2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本招标项目的监理人；

(4) 为本招标项目的代建人；

(5) 为本招标项目提供招标代理服务的；

(6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与本标段的其他投标人之间有经济利益关系的；

（10）被责令停业的；

（11）被暂停或取消投标资格的；

（12）财产被接管或冻结的；

（13）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（14）因在招投标中有行贿行为，被检察机关列入黑名单并在其限制投标期限内的；

（15）因在招投标中有违纪违规行为，被各级行政监督部门列入黑名单并在其限制投标期限内的。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不统一组织踏勘项目现场，由投标人自行踏勘现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

1.10.1投标预备会：见投标人须知前附表。

- 1.11 分包

本工程不允许分包。

- 2．招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1) 招标公告;

(2) 投标人须知；

(3) 评标办法；

(4) 合同条款及格式；

(5) 工程量清单；

(6) 图纸；

(7) 技术标准和要求；

(8) 投标文件格式；

(9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

除上述内容外，根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改及补充通知，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

2.1.2  投标人应认真阅读招标文件，并检查招标文件是否完整，若发现错漏、缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便修正、补齐。

- 2.2  招标文件的澄清、修改及补充通知

2.2.1.招标人通过“通州湾江海联动开发示范区官网”发出的对招标文件的澄清、修改、补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

2.2.2. 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题须在前附表第10.6规定时间前通过邮件方式（不具单位名称）发送至招标代理机构邮箱：fgyjszx@163.com,并电话联系招标代理公司联系人，确认是否收到文件。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件有可能被拒绝。

特别提示：任何招标答疑、澄清要求的具体内容不得包含本公司或其他单位相关信息。

2.2.3无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的招标答疑、澄清要求对招标文件做出招标答疑、澄清要求回复，招标人都将予以澄清、修改或补充。回复或补充的内容提交业主方同意后，招标人于前附表第10.7规定时间前通过通州湾江海联动开发示范区官网发布，招标人不单独向某一投标人解释招标文件。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.2.4操作步骤：招标答疑、澄清要求的回复、招标补充通知的下载：通州湾江海联动开发示范区官网。

2.2.5当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。

2.2.6投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

2.2.7.投标截止时间3天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

2.2.8补充通知报业主方同意后，在通州湾江海联动开发示范区官网公布给各投标人、招标控制价编制单位及其他有关部门。

2.2.9为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

- 3．投标文件

投标文件一式叁份，正本一份，副本贰份。

投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应按2.2.2条款，否则责任自负。同时应阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

3.1 投标文件的组成

投标文件组成：一标段包括资格后审证明文件及商务标二部分。其中，资格后审证明资料包括以下 3.1.1条，商务标以下3.1.2条。

3.1.1资格审查文件

(1)资格审查格式（格式详见第七章）；

(2)有效的企业营业执照（副本）；

(3)企业资质证书（副本）；

(4)企业安全生产许可证（副本）；

(5)投标人（企业）业绩证明材料；

(6)企业、法定代表人无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函。

上述（2）至（6）项投标人均须提供复印件并加盖单位公章，否则资格审查不通过。

其他具体要求详见本“评标办法”中“资格评审标准”。

3.1.2商务标（格式详见第七章）

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）已标价工程量清单。

（5）计划投入的主要施工机械设备表、主要施工人员表（项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员）名单及其岗位证书（技术负责人提供其工程师及以上技术职称证书）、身份证复印件]；

3.1.3招标文件第七章提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

3.1.4投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

3.1.5全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

3.1.6投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

3.2投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2采用工程量清单计价方式,投标人不得采用总价让利或总价百分比让利等办法进行投标报价。

3.2.3除不可竞争费用外，投标人可根据自已的施工组织设计及自身实际情况不低于成本报价。

3.2.4工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

3.2.5承包人须在工程完工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的机械设备、施工便道的拆除等，将建筑垃圾（含清淤、开挖的必须清运的土方整治工程）及剩余材料全部清运出现场，相关费用由投标人在报价时自行考虑到投标报价中，工程结算时不予调整。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用由发包人在工程结算价款中扣除。

3.2.6本工程施工期间涉及城管、交通、环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门须办理的相关手续由中标单位负责办理，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全费用等涉及的所有费用由投标人支付，投标人均应综合考虑在投标报价中，工程结算时一律不作调整。

3.2.7施工期间的正常排水、排涝、导流措施、手续等所有费用由投标单位自行考虑后列入投标报价。

3.2.8本工程涉及的群众问题及施工过程中出现的临时交通维护、绿化及青苗补偿、零星建筑物拆除及补偿、土地压废赔偿、垃圾清理、清杂及可能出现的窝工、停工、待工、对施工过程中遇到的由招标人承担拆迁以外的其他所有前期问题（含零星建筑物拆除及补偿）的补偿费用由施工单位自行解决，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

3.2.9因施工需要，需临时使用土地的或向其他单位租用土地的，由承包人自行解决，费用自行计算列入其他项目清单中，工程结算时不作调整。

3.2.10中标单位在利用现有排水系统时，必须采用经审查合格的且有效的过滤措施，泥浆等施工杂质、废水不允许进入河道、现有排水系统，费用列入报价。如因措施不到位引起的所有损失由中标单位承担。

3.2.11中标单位必须采取必要的工程措施保护现有道路、建筑物、结构物、附近房屋、围墙等成品，相关工程措施费用自行在投标报价中予以考虑，结算时一律不予调整；如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用列入报价。施工过程中同时应做好临近建筑物、结构物的监测工作，相关监测费用自行在投标报价中予以考虑，结算时一律不予调整。

3.2.12本工程施工组织设计中涉及的陆上、水上与交警、航道、海事等部门的协调及交通组织、水道引排水等问题，请充分考虑并将各种交通或者航道组织措施所有费用列入措施项目清单计价表中。交通的组织、管理由中标单位负责。

3.2.13本项目安全文明措施费由各投标人自行考虑并列入投标报价，工程结算时不作调整。

3.2.14不可竞争费用、暂列金额、暂估价、预留金、招标人提供的暂定价在投标报价时不得调整，否则按无效投标文件处理。

3.2.15各投标单位结合现场情况根据可行的施工方案进行报价，因承包人的原因的造成工程变更，结算时措施项目费一律不作调整。因非承包人的原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施工程项目发生变化时，按水利工程工程量清单计价表规定的组价方法调整，原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

3.2.16本工程量清单应与施工图、招标文件、技术要求、技术规范以及工程现场施工环境、条件等文件结合起来考虑，除非承包人的原因的工程变更外，招标人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全，但投标人为满足招标人和设计图纸要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此项目另外支付费用。

3.2.17各投标人必须结合现场实际情况认真研究招标文件、设计图纸、工程量清单及技术要求、技术相关规范等文件，对工程量清单可能存在的漏项等应及时以答疑的形式向招标人提出；如未在规定时间内提出，则视为对工程量清单不存在漏项的认可，实际施工时承包人不得以工程量清单存在漏项为由提出变更或索赔，对于此类的变更或索赔发包人将一律不予认可。

3.2.18若投标单位在投标报价时擅自改变招标文件及清单内容，且评标时未被发现的，实际施工均按原招标文件及原清单内容执行，结算不予调整。

3.2.19投标人必须认真仔细踏勘施工现场，结合本工程实际情况，并在投标报价时综合考虑赶工措施费、夜间施工费、二次搬运费、已完工程及设备保护费并计入报价，该费用一次性包定，结算时一律不作调整。已完工程及设备如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用列入报价。

3.2.20除因非承包人的原因的工程变更外，完成本工程合同内全部内容的措施项目费及交纳相关费用由各投标单位根据现场实际条件自行报价，结算时不再调整。

3.2.21投标单位应充分了解工地位置、环境、道路、运输条件、进退场条件、储存空间、装卸条件及任何其他足以影响承包价的情况。任何忽视、猜测或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。

3.2.22投标人中标后应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在报价中，招标人不另行给付，费用缴纳的标准投标人可向有关部门查询。

3.2.23报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价，如有误差结算时以综合单价金额小的为计算依据。

3.2.24承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工时不作调整。

3.2.25因施工场地狭小而发生的一切费用由各投标人自行考虑，所含费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

3.2.26投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。

3.2.27投标人在报价时应充分考虑施工过程中的临时安全设施、交通维护、工程施工用电（含接电）、已建构筑物、管线的加固、支护等费用、施工过程中出现的非人力不可抗拒灾害所造成的损失及预防自然灾害所采取的费用、及其他原因导致的工期延误所造成的其他所有风险。

3.2.28投标人一旦中标，需做好施工现场的安全生产及文明施工各项措施，严格执行国家及地方各项安全和文明施工的法律、法规和强制性条文，控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。施工现场设置明显标牌及各项标志和警示牌等。标牌要标明工程项目名称、建设内容、建设单位、施工单位、设计单位、监理单位和施工现场代表姓名，开、竣工日期及监督电话等。施工现场的主要管理人员在施工现场应佩戴证明身份的证卡。

3.2.29 监理人应按照合同通过计量来核实并确定已完成的工程量和价值，承包人应得到该价值的付款。当监理人要对已完工的工程量进行计量时，他应适时通知承包人，承包人应：

(1)参加或派合格代表前往协助监理人从事上述计量工作；

(2)提供监理人要求的一切详细的资料。

如果承包人不参加，或由于疏忽或遗忘而未派代表参加，则监理人进行的或由他批准的计量应被认为是对该部分工程的正确计量。对需要采用记录和图纸来计量的永久工程量，监理人应在工程进行过程中，准备被审查的有关记录和图纸，并应在双方取得同意时，在上述文件上签名。如果承包人接到通知后不出席此记录和图纸的审查，则认为这些记录和图纸是正确无误的。在对上述记录和图纸进行审查后，如果承包人对上述记录和图纸不同意，则这些记录和图纸仍应被认为是正确的，除非承包人在上述审查后14天内向监理人发出通知，申明承包人认为上述记录和图纸不正确。在接到上述通知后，监理人应审阅记录和图纸，予以修改或维持原有结论。

3.2.30余土（包含清淤土方）须根据招标人要求就近处置，不得填入附近河塘，各投标单位自行报价，土方挖、装、就近处置、卸等费用均计入平整场地的单价中，不单独计量。工程完工验收前必须将余土（包含清淤土方）根据招标人要求就近处置完毕，否则不予进行完工验收。

3.2.31 本项目质量保修期为2年（自完工验收合格之日起计算），相关费用各投标人在投标报价时自行考虑，结算时一律不予调整。

3.2.33 为确保本工程安全、合理、按期完工，中标人须充分考虑汛期对本工程施工的影响，在开工前拟定安全度汛专项施工方案，并在施工期间做好各项安全度汛防范措施，所需费用由中标人自行考虑并列入投标报价，工程结算时不作调整。

3.2.34其他未尽事宜在书面答疑中明确。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4投标保证金

本项目不收取投标保证金。

3.5.踏勘现场

3.5.1投标人可按本须知前附表所述对工程现场及周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

3.5.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.5.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

3.5.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第7章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人签章和盖单位章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章和由投标人的法定代表人签章确认。

- 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应准备叁份完整的投标文件，其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。

4.1.2投标文件分二册装订。第一册为资格审查文件，第二册为商务标。投标文件的第一册（资格审查文件）、第二册(商务标)应分别密封，并在封袋标明“资格后审证明文件”或“商务标”，同时还要写明工程名称及投标人名称。

4.1.3所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封（加盖单位公章）。投标人可将投标文件正副本统一密封。投标人也可将正本和副本分别密封，应在封袋上标明正副本字样。封袋上还要写明工程名称及投标人名称。

4.1.4.投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

4.1.5.投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

4.1.6.投标截止时间:见投标须知前附表

投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

4.1.7.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在规定的投标截止时间（开标时间，详见投标须知前附表）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

开标程序如下：

（1）主持人宣布开标会议开始；

（2）监督人员现场宣布开标会议纪律；

（3）主持人介绍投标人投标情况；

（4）投标人代表相互检查投标文件的密封情况，主持人宣布检查结果；

（5）开启投标文件；

（6）投标单位对开标结果进行确认；

（7）主持人宣布开标结束。

- 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

中标人在领取中标通知书前需缴纳本项目评审费。

7.3 签订合同

7.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.3.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间前，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为否决投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签定合同的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

- 9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人向投标人泄露标底；

（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（4）招标人预先内定中标人；

（5）其他串通投标行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其他施工单位；

（2）投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字的行为。

9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；

（2）与投标人单位有合法的工资关系；

（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部总价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉，投诉按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法（七部委11号令）》处理。

10. 需要补充的其他内容

10.1招标控制价编制依据

（1）本工程招标文件、工程量清单、全套施工设计图纸及其他技术资料。

（2）水利工程工程量清单计价规范（GB50501-2007）及计算规范、《江苏省水利工程预算定额》（2010版）、2017年江苏省水利工程设计概（估）算编制规定、江苏省水利工程预算定额（建筑工程、安装工程）2019年动态基价表 、关于调整《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定（2017年修订版）安全文明措施费计费标准的通知》苏水基（2023）8号、材料价格参照《南通市建设工程造价信息》（2024年第9期）。

（3）人工工资单价按照苏水基[2015]32号文、苏建函价〔2024〕384号文件规定中南通市的标准；

（4）现行相关造价文件；

（5）本工程不设预留金。

10.2招标人书面澄清或修改的网址

招标人书面澄清或修改的网址：通州湾江海联动开发示范区官网

10.3招标结果公示网址

招标结果公示网址：通州湾江海联动开发示范区官网，公示期为3天。

10.4图纸下载

招标人提供的图纸请在通州湾江海联动开发示范区官网自行下载。

10.5投标人的疑问：发至fgyjszx@163.com

第3章评标办法

(经评审的最低投标价法)

（一）开标程序

资格审查文件的开标及评标—商务标开标及评标—确定中标候选人。

- 资格审查

按照本工程招标文件《资格审查必要合格条件标准》对投标人进行资格审查。只有通过资格审查的投标人，方可进入商务标的开标。

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照 | 有效的企业法人营业执照（副本） |
| 3 | 企业资质类别等级 | 水工金属结构制作及安装工程专业承包三级及以上资质 | 有效的企业资质证书（副本） |
| 3 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。 | 有效的安全生产许可证（副本） |
| 4 | 企业业绩 | 投标人自2021年 9月 1 日起（以合同签订时间为准）承担过钢闸门制作或钢闸门防腐业绩。 | 须提供有效的合同复印件并加盖单位公章。 |
| 5 | 企业、法定代表人无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函 | 企业、法定代表人无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函。 | 企业法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章的承诺书 |
| 备注 | （1）若投标人参加本工程投标活动提供虚假材料的，记不良行为一次并网上公示。 （2）上述1-5项投标人须提供复印件并加盖单位公章。 （3）上述1-5中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |  |  |

（三）商务标评标（100分）

1、只有通过资格审查的投标人，才能参加商务标的评标。

2、设定招标控制价：585397.78元。

3、有效投标报价的确定：低于或等于招标人设定的招标控制价的投标报价为有效报价，高于招标控制价为无效报价，作废标处理。

4、确定中标候选人：

各有效投标报价总价最低者为第一中标候选人（仅推荐第一中标候选人）。若报价相同，则通过抽签方式随机确定中标单位。

5、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

第4章合同条款及格式

第一节协议书

合同名称：

合同编号：

发包人（全称）：通州湾堤防涵闸管理所

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成如下合同条款，共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：通州湾示范区2024年度省级水利工程维修项目

2、工程地点：通州湾示范区

3、工程内容：本工程范围内施工图及工程量清单所示的所有内容。

二、工程承包范围

承包范围：施工图所示的通州湾示范区2024年度省级水利工程维修项目，具体详见工程量清单。

三、合同工期

开工日期：    年  月  日

竣工日期：    年  月  日

合同工期总日历数       天。

四、质量标准：合格。

五、发包人现场代表，承包人项目经理。

六、合同价款及付款办法

1、合同总金额为（大写）（人民币）。

2、付款办法：

合同签订后一个月内预付合同价的30%，工程完工验收合格并提交完整的结算审计材料后付至合同价的80%，审计结束且质保期（一年）满后按审计价付清余款。

注：质保期：一年，从工程完工验收合格之日起计算。

七、双方责任

（一）发包人责任

1、开工前向承包人作必要的技术交底。

2、协调并督促承包人做好工程现场定位、清理、放样等前期工作。

3、委托（单位）为本项目工程监理，做好施工现场、进度和质量监督工作。

4、负责办理特殊情况规划设计更改的有关手续，并及时通知承包人，同时解决应由发包人负责的其他事宜。

（二）承包人责任

1、按照施工图纸和国家规定的有关施工技术规范，编制施工组织设计方案，严格按《江苏省水利工程施工质量检验评定标准》，精心组织施工。必须逐日记录施工日记，每旬向监理单位报告施工进度。严格按照发包人提供的施工图施工，不得擅自变更原工程设计；如遇特殊情况，确需更改设计，应将事由报告监理人员，经批准后方可变更，否则所变更的部分作质量不合格处理。

2、施工中随时接受监理单位的检查，每道工序质量报验，应事先通知监理人员，待检查合格后方可进入下道工序施工。

3、承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。

4、制定施工安全制度，保证施工安全。如发生工伤事故，由承包人负责，与发包人无关。

5、施工单位在中标后立即进驻工地，10天内必须完成项目部组建、临时设施的搭建、施工围挡的设置、相关开工资料准备等工作，具备正式开工条件；施工过程中承包人应精心组织、合理安排，确保按各节点工期以及合同工期完工，发包人将对各节点工期以及合同工期进行考核，具体详见专用合同条款。

6、如不能按期竣工：由于发包人原因延误，工期顺延（但需得到发包人签字的书面认可，承包人同意因发包人原因的工期顺延，承包人需不予索赔）；

7、工程竣工后，承包人应将施工现场周边整理干净，确保环境优美。

8、工程完工验收合格后1个月内，承包人须提供工程结算审计资料接受审计部门审计。

九、其他事项

1、组成本合同的文件包括：

①本合同协议书

②中标通知书

③投标报价书

④专用合同条款

⑤通用合同条款

⑥技术条款

⑦施工图纸

⑧已标价的工程量清单

⑨组成合同的其它文件

2、在合同履行中若双方发生争议，经调解仍不能解决时，双方约定由南通市经济合同仲裁委员会仲裁。

3、本合同一式五份，发包人执三份，承包人执二份，自签字、盖章之日起生效。

发包人：（公章）                      承包人：（公章）

住所：                               住所：

法定代表人：                         法定代表人：

（或委托代理人）                    （或委托代理人）

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

邮政编码：                           邮政编码：

年   月   日

第二节通用条款

通用合同条款执行水利部、国家电力公司和国家工商行政管理局于2002年2月以水建管[2000]62号文联合颁布的《水利水电土建工程施工合同条件（GF—2000—0208）中的《通用合同条款》。

第三节专用条款（部分）

1、质量要求

质量要求：合格。

本工程质量必须符合《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2000）、《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、工程建设标准强制性条文（水利部分 2010年版）。

施工单位在工程施工过程中应严格按照相关的水利技术规范来施工，并采用适当的施工工艺和施工组织，保证工程施工地段其它建筑物在施工期的安全和稳定。工程必须通过相关部门组织的阶段验收和终验，且终验工程质量必须达到自报质量等级。造成其他损失的，施工单位还将承担一切责任和损失。

2、工期要求

施工单位在中标后立即进驻工地，确保在投标工期内完工。如不能按期完工：由于发包人原因延误，工期顺延（但需得到发包人签字的书面认可，承包人同意因发包人原因的工期顺延，承包人不予索赔）；实际开工日期以监理签发的开工通知为准，实际完工日期以施工单位完成全部建设内容后报送验收申请并通过监理人、发包人审核同意之日计。

3、施工方案

本工程具体施工方案由施工单位自行确定，施工方案必须符合有关技术规范的要求且应遵循我国现行法律。

4、工程监理

施工单位要严格按照监理细则以及相应的国家、行业施工规范来施工，在施工过程中，经投标资质审查合格的建造师（即项目经理）及工程主要人员应自始至终在施工的第一线，加强自检自查并自觉接受业主、质量监督站和监理工程师的监督和检查。

5、建筑材料

工程施工过程中，工程所用材料由施工单位自行购买，材料品牌应符合招标文件有关规定，材料质量必须符合国家有关规范要求，在施工时应提供原材料复试报告、成品及半成品的出厂合格证，并根据规范要求进行抽检。

6、合同价格

本工程采用固定单价合同，投标人应充分考虑施工期间政策性调整、人工工资风险、工程材料的材料价格涨跌风险、施工过程中的临时安全设施、交通维护、工程施工用电（含接电）、已建构筑物、管线的加固、支护、环境保护措施等费用、施工过程中出现的非人力不可抗拒灾害所造成的损失及预防自然灾害所采取的费用、及其他原因导致的工期延误所造成的其他所有风险。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

风险费用的计算方法:承包人在投标报价时已经充分考虑在投标报价中，竣工结算时不做任何调整。

1）风险范围以外合同价款调整方法：

①本工程以投标截止日前28天为基准值，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价格。

②新增项目单价确定，按以下办法执行：变更（或新增项目）引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按本招标文件标底价的计价方法提出，下浮率同投标下浮率（1-中标价/标底价），下浮率的计算基数不含招标人暂列金额、暂估价、预留金及相应的规费及税金，综合单价经发包人确认后作为结算依据。

③由于承包人遗漏招标文件指定的工程量增减，实施时，如果该工程量减少，按新增单价原则进行调减；如果该工程量增加，则按零单价结算。

④因非承包人的原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施工程项目发生变化时，按水利工程工程量清单计价表规定的组价方法调整，原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

⑤因非承包人原因引起原有工程量清单项目的工程量增减，当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%，其综合单价及对应的措施费均予以调整。调整的方法是：增加的工程量变化幅度在15%以外部分的综合单价按原投标综合单价和标底综合单价下浮后的单价取小的；减少的工程量变化幅度在15%以外部分的综合单价按原投标综合单价和标底综合单价下浮后的单价取大的。下浮率同投标下浮率(1-中标价/标底价)，下浮率的计算基数不含招标人暂列金额、暂估价、预留金及相应的规费及税金，综合单价经发包人确认后作为结算依据。

⑥综合单价如须调整，按以下办法执行：

合同中已有适用变更的价格,按合同已有的价格变更合同价款；

合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款；

合同中没有适用或类似于变更工程的价格, 按下述方法调整：按《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《江苏省水利工程预算定额》（2010版）、2017年江苏省水利工程设计概（估）算编制规定、江苏省水利工程预算定额（建筑工程、安装工程）2019年动态基价表 、关于调整《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定（2017年修订版）安全文明措施费计费标准的通知》苏水基（2023）8号、人工工资单价按照苏水基[2015]32号文、苏建函价〔2024〕384号文件规定中南通市的标准、材料价格参照《南通市建设工程造价信息》（2024年第9期）以及现行相关造价文件。

根据中标价相对标底价（审标价）的下浮率下浮（不含暂列金额、暂估价（如有）、及不可竞争费），经发包人确认后作为结算的依据。

⑦除图纸发生变更外，完成本工程合同内全部内容的措施项目费及交纳相关费用由各投标单位根据现场实际条件自行报价，结算时不再调整。

2）双方约定合同价款的其他调整因素：⑴发包人、承包方双方认可的设计变更；⑵发包方和监理方均认可的签证。

7、工程款的拨付

合同签订后一个月内预付合同价的30%，工程完工验收合格并提交完整的结算审计材料后付至合同价的80%，审计结束且质保期（一年）满后按审计价付清余款。

注：质保期：一年，从工程完工验收合格之日起计算。

8、双方责任

⑴建设单位责任

①负责联系有关部门协助解决施工过程中与其他单位之间的矛盾。

②组织做好技术交底工作。③委托监理单位对施工的全过程进行监理。

④按合同条款拨付工程经费。

⑵施工单位责任

①严格按图纸及有关规范施工。

②自行解决与其他单位、部门及个人之间的矛盾，自行处理好与施工现场

周边单位和群众的关系。

③及时解决施工单位内部的矛盾。④自行解决施工用电、用水和生活管理设施等。

⑤服从建设单位及有关部门的宏观管理和监理单位的质量和进度控制。

⑥负责做好工地的安全措施，并承担其相应责任。

⑦执行国家有关政策、法规（如质量监督、安全、纳税等）。

9、工期延误

9.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：        ／                   。

9.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

（1）实际开工时间以总监理工程师签发的开工令为准，竣工日期以竣工验收报告日为准。

（2）若承包人未按期开工，则按延期每天扣违约金承包人未按期开工，则按延期每天扣违约金2000 元；若超过七天，则从第七天起按延期每天扣违约金5000 元；若超过十五天，则发包人有权终止合同。

（3）若承包人工程延期天数大于或等于30日历天的，按延期每天1000元加罚。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：             ／           。

- 工程质量要求

①工程质量验收按合同约定验收标准执行。

②因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

③因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

（3）安全生产、文明施工要求

施工单位须对合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按《水利工程建设安全生产管理规定》等法律、工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。同时施工单位必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

另外出现下列情况，由于承包方责任的，相关条款约定如下：

①凡在施工期间，由于承包人原因造成的一般安全事故，需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。

②凡在施工期间，由于承包人原因造成的重大及以上安全事故，需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任；暂停该承包人两年内参加通州湾示范区河道工程投标的资格，并作为不良行为记录上报市水利工程招标投标管理办公室核准后报省水利厅招标办认定后在江苏水利网进行不良行为公示（具体按《江苏省水利工程建设项目招标投标诚信管理暂行办法》执行），同时上报至省水利厅，将该承包人纳入失信被执行人名单，具体按《江苏省水利厅社会法人和自然人失信惩戒办法（试行）》执行。

10、项目部人员考核

10.1承包人对项目负责人的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从发包人和监理的指挥。

项目负责人离开施工现场的批准要求：须经监理和发包人现场代表同意。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：从工程开工（以开工令为准）起，项目负责人坚守本工程，在合同期内，项目负责人每月除国家法定节假日和双休日外，每天必须出勤，并且每天在施工现场工作时间不少于8小时，由总监理工程师负责对其考勤。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每缺勤一天向发包人支付违约金5000元。累计缺勤10天或连续缺勤5天，发包人有权解除合同并将承包人移交项目所在地建设行政主管部门处理，已完成工程量不予结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。

承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人必须指派投标书中承诺的项目负责人到施工现场负责施工管理，未经发包人同意不得更换。若经发包人同意更换项目负责人的，仍需按每人每次20000元向发包人支付违约金。

承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：投标文件中承诺的项目负责人经发包人和监理方考核不合格者，承包人须在一周内无条件更换，按合同价的8‰向发包人支付违约金。

10.2承包人主要施工管理人员

承包人主要施工管理人员主要包括：技术负责人、施工员、安全员、质检员。

承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：施工合同签订前。

承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 须经监理及发包人现场代表同意。

关于承包人主要施工管理人员每月在施工现场的时间要求：从工程开工（以开工令为准）起，承包人主要施工管理人员在合同期内，每月除国家法定节假日和双休日外，每天必须出勤，并且每天在施工现场工作时间不少于8小时，由总监理工程师负责对其考勤

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每缺勤一天向发包人支付违约金500元/人，且应出勤天数中每人每月请假不超过2天，否则按缺勤处理。

承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人须按投标文件中承诺的主要施工管理人员到施工现场负责施工管理，未经发包人不得更换。若经发包人同意更换主要施工管理人员，仍需按每人每次5000元向发包人支付违约金。

承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：投标文件中承诺的主要施工管理人员经发包人和监理方考核不合格者，承包人须在一周内无条件更换，按合同价的8‰向发包人支付违约金。

11、其它

11.1承包人应自行解决与其他单位、部门及个人之间的矛盾，自行处理好与施工现场周边单位和群众的关系。自行解决施工用电、用水和生活管理设施等。

11.2本工程中的项目管理人员实行持证上岗，并不得随意更换和离岗；工程机械、设备不得随意调离现场，在保证本工程施工进度情况下确实要调离的要经过监理工程师的批准并报建设单位认可。未经建设单位同意，擅自更换项目组成员的，项目经理、技术负责人每更换1人扣5万元作为违约金，其他项目组成员每更换1人扣1万元作为违约金。

11.3承包人在施工过程中要及时、实事求是地向监理和业主报送工程质量、进度、安全情况和技术资料。

11.4在合同履行期间，承包人必须根据国家有关规定进行投保。除国家规定外，采取自愿保险的原则，承包人是否投保，责任自负。

11.5若投标单位在投标报价时擅自改变暂估价或暂列金额且评审时未被发现，报价低于暂估价或暂列金额，结算时统一按招标文件明确暂估价或暂列金额扣除，报价高于暂估价或暂列金额时统一按报价扣除；若擅自改变招标文件及清单内容，且评标时未被发现的，实际施工时一律以招标文件及清单内容执行，结算价格不予调增。

12、补充条款

下列项目由承包人负责，其费用已包含在合同价中，工程结算时不作调整：

12.1承包人须在工程完工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的机械设备、施工便道的拆除等，将建筑垃圾（含清淤、开挖的必须清运的土方整治工程）及剩余材料全部清运出现场，相关费用已包含在合同价中，工程结算时不作调整。清理标准应得到招标人认可，否则，如发生相关费用由招标人在工程结算价款中扣除。

12.2本工程施工期间涉及城管、交通、环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门须办理的相关手续由承包人负责办理，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全费用等涉及的所有费用已包含在合同价中，工程结算时不作调整。

12.3施工期间的正常排水、排涝、导流措施、手续等所有费用已包含在合同价中，工程结算时不作调整。

12.4本工程检测费用（招标人委托的第三方质量检测除外）已包含在合同价中，工程结算时不作调整。

12.5施工现场内临时用水、电(含水源、电源、管线接入) 已包含在合同价中，工程结算时不作调整。

12.6承包人必须保护现有道路、结构物等成品，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复的费用已包含在合同价中，工程结算时不作调整。

12.7本工程施工安全文明施工措施费已包含在合同价中，工程结算时不作调整。

12.8本工程量清单应与施工图、招标文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读，除设计变更外，发包人在工程量中未列明或项目特征描述不全，但承包人为满足发包人和设计图纸要求而必须完成的工作，承包人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此项目另外支付费用。

12.9若投标人在投标报价时擅自改变招标文件及清单内容，且评标时未被发现的，实际施工均按原招标文件及原清单内容执行，工程结算时不作调整。

12.10承包人必须认真仔细踏勘施工现场，结合本工程实际情况，并在投标报价时综合考虑赶工措施费、夜间施工费、已完工程及设备保护费已包含在合同价中，工程结算时不作调整。已完工程及设备如有损坏，按照不低于原设计标准恢复的费用已包含在合同价中，工程结算时不作调整。

12.11除图纸发生变更外，完成本工程合同内全部内容的措施项目费及交纳相关费用已包含在合同价中，工程结算时不作调整。

12.12承包人应充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸条件及任何其他足以影响承包价的情况。任何忽视、猜测或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。

12.13投标人中标后应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在合同价中，招标人不另行给付，费用缴纳的标准承包人可向有关部门查询。

12.14承包人应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。

12.15承包人应充分考虑施工过程中的临时安全设施、交通维护、工程施工用电（含接电）、已建构筑物、管线的加固、支护等费用、施工过程中出现的非人力不可抗拒灾害所造成的损失及预防自然灾害所采取的费用、及其他原因导致的工期延误所造成的其他所有风险。

12.16土（包含清淤土方）须进行合法外运处置，不得填入附近河塘，费用已包含在合同价中，土方单价含挖、装、外运合法处置、卸等费用。工程完工验收前必须将余土（包含清淤土方）进行外运合法处置，清运干净。工程弃土需严格按照有关部门等规定进行合法处置。

12.17项目质量保修期如下：质量保修期为2年，相关费用已包含在合同价中，工程结算时不作调整。

- 第二卷

- 第5章图纸、工程量清单

（招标图纸、工程量清单另附，投标人自行下载）

## 1、工程量清单说明

1.1工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸等一起阅读和理解。

1.2 工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。单价项目最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和工程工程量清单计算规则等规定，按施工图计算的有效工程量。总价项目最终结算工程量是投标人的投标报价清单上的工程量。

1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合技术标准和要求（合同技术条款）及施工图设计要求的规定。

1.4投标人应充分考虑施工期间政策性调整（含人工、材料动态管理）、市场风险、施工过程中的临时安全设施、交通维护、工程施工用电（含接电）、已建构筑物、管线的加固、支护等费用、施工过程中出现的非人力不可抗拒灾害所造成的损失及预防自然灾害所采取的费用、及其他原因导致的工期延误所造成的其他所有风险，不可预见除外。

1.5投标人所报的投标单价在合同实施期间不因市场价格变动而调整。本工程以投标截止日前28天为基准值，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，除一般的规费、税金可按照省级或行业建设主管部门或其授权的造价管理机构发布的规定实际征收及缴纳情况调整合同价款外，其余一律不作调整。

1.6本工程所用的材料（除甲供材外）均由投标人负责采购，由投标人和材料供应商签订供货合同，并承担全部责任。

1.7投标人应该意识到，本招标工程施工过程中必须服从行业管理；因此，作为一个有经验的投标人，应充分估计这种正常的管理、配合、协调工作对本工程施工的一定影响，在本次报价中考虑相关费用，排定合理的施工工期，在以后工程实施过程中不得以该因素影响等作为工期延误和增加赶工费用的理由。

1.8本工程量清单应与施工图、招标文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读，除设计变更外，招标人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全，但投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。

1.9工程款的支付遵循合同条款的约定。

## 2、投标报价说明（详见固化清单）

- 第三卷

- 第6章技术标准和要求（合同技术条款）

承包人在实施本工程时，所有的材料、设备、施工工艺和工程质量检验均应遵照国家和行业颁布的技术标准、规程、规范、规定和技术要求。本工程所引用的标准和规程、规范以各类工程的类别来确定，包括但不限于以下：

（1）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

（2）《河道整治设计规范》（GB50707-2011）；

（3）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

（4）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000）；

（5）《水工挡土墙设计规范》（SL-379-2007）

（6）《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105-95）；

（7）《水工建筑物荷载设计规范》（DL5073-2000）

（8）《土工合成材料应用技术规范》（GB/T50290-2014）；

（9）《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（ST/T225-1998）

（10）《工程建设标准强制性条文-水利部分》（2010版）

（11）《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000；

（12）《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）；

（13）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2000）；

（14）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）；

（15）工程建设标准强制性条文（水利部分 2010年版）；

（16）测量报告、工程设计图；

（17）工程地形图及断面。

以上所列规范与标准，在合同执行过程中如有新的版本颁发代替时，则应按新颁发的版本执行。

- 第四卷

- 第7章 投标文件格式

第一部分：

（项目名称）施工招标

投标文件

第一册 资格审查文件格式

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

一、投标人基本情况表

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

二、诚信承诺书

：

我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、我方拟派本工程项目负责人非我方法定代表人、董事长或总经理，年龄不超过60周岁（投标时间截止时），且不为退休返聘人员。

2、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。

3、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

4、不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

5、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并将我方列入黑名单，并上报建设主管部门。

投标人（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

年       月       日

三、无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函

（招标单位名称）：

我方参加你方的                项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我方向你方慎重承诺：

1.本公司：    （公司名称）  （组织机构代码）   、法定代表人：  （法定代表人姓名） （身份证号码）  ，自投标截止日前推五年，无行贿犯罪记录，如果我方经本项目评标委员推荐为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，我方同意取消中标候选人资格；

2.我方在参与招投标活动过程中无恶意竞标等涉黑涉恶行为，若中标将严格履约、遵章守纪。如有涉黑涉恶行为被有关部门查实认定的，配合接受有关部门处理。

投标人（盖公章）：

法定代表人签字（或盖章）：

年    月    日

第二部分：

（项目名称 ）施工招标

投标文件

第二册 商务标

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

一、投标函

（招标人名称）：

(一)根据已收到的                   (工程名称)工程的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币             (大写) (￥           元(小写)) 的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

(二) 我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在工期        日历天内竣工并移交整个工程及相关资料。

(三) 我方保证本工程质量达到                   。

(四) 如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

(五)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

二、法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓    名：             性别：

年龄：                 职务：

系：                      (投标人单位名称) 的法定代表人。

特此证明。

投标人：          （盖单位公章）

年    月   日

- 三、授权委托书

本人       (姓名)系                (投标人单位名称)的法定代表人，现授权委托              （姓名）(身份证号：                  )为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改         (项目名称)施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人：                    性别：             年龄：

代理人单位：                部门：             职务：

投标人：                           (盖单位章)

法定代表人：                         (签字或印章)

日期：

附：授权委托人第二代身份证复印件

四、已标价工程量清单

五、主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设 备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 六、项目管理机构表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老 保险 |  |

注：此表后附项目管理人员岗位证书。