三夹沙联通涵闸及启动区活水泵站接电项目

询价文件

（资格后审）

采购单位：江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局

代理单位： 江苏海审工程咨询有限公司

日   期：  二〇二五年一月十三日

- 目   录

第一部分  询价公告

第二部分  询价须知

第三部分  项目需求

第四部分  询价程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  异议提出和处理

第七部分  询价响应文件组成

- 第一部分  询价公告

项目概况：三夹沙联通涵闸及启动区活水泵站接电项目采购项目的潜在供应商应在通州湾江海联动开发示范区官网获取采购文件，并于2025年1月17日14点30分（北京时间）前递交询价响应文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：三夹沙联通涵闸及启动区活水泵站接电项目

2.招标方式：询价

3.最高限价：本项目采购预算为人民币 9.5万元，超过最高限价的为无效报价。

4.项目需求：详见第三部分 项目需求。

5.工期要求：收到采购人通知后 7 日历天内完成采购及安装，并按采购人要求的进度完成所有材料采购及运输工作。

6.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：

①供应商须具备有效的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，且同时具有有效的承装、承修、承试五级及以上电力设施许可证；

②拟派项目负责人须具备机电安装工程专业二级及以上注册建造师执业资格，同时具有安全生产考核合格证（B证），以上证书必须注册在投标单位；

特别提醒：

如本工程投标人拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。

③投标人须具备安全生产条件，并取得有效安全生产许可证；

④拟派项目负责人为供应商的正式人员（须提供供应商与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书复印件）；

三、获取采购文件

时间： 自公告发布之日起至2025年1月17日。

地点：通州湾江海联动开发示范区官网

方式：自行下载

四、响应文件提交

截止时间：2025年1月17日14点30分（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。

地点：通州湾示范区金海路6号商务大厦210会议室，如有变动另行通知。

五、开启

时间：2025年1月17日14点30分（北京时间）

地点：通州湾示范区金海路6号商务大厦210会议室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、本项目投标保证金为：免收。

- 2、项目开标活动模式：现场投标模式

3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1、采购人信息

- 名称：江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局

- 联系人：孙先生

- 联系方式：15851263088

- 2、代理机构信息

- 名称：江苏海审工程咨询有限公司

- 地址：南通市星城路299号创源科技园3号楼501室

- 联系人：王银珂

- 联系方式：18012222810

- 3、项目联系方式

项目联系人：王银珂

电 话：18012222810

第二部分 询价须知

- 一、询价文件由采购人或采购代理机构解释。

1、供应商在网上下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应向采购人或采购代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在询价结束后针对询价文件所有内容提出异议事项。

2、供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，将被拒绝参与询价。

二、询价文件的澄清、修改、答疑

采购人可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日1个工作日前，以网上公告书面形式通知所有接收询价文件的供应商，不足1个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对询价文件的任何推论和误解以及采购人或采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位可视情组织答疑会。

三、响应文件的编写、递交、上传

（一）响应文件的编写

供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

（二）响应文件的递交

1、响应文件二部分内容（资格审查文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他询价文件中。

2、响应文件每一部分内容均须提供“一正、三副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

4、响应文件密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称、响应文件各自对应的名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5、递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商递交响应文件，即视为已响应参加采购活动。

友情提醒：采购代理机构将拒绝接收未按照询价文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。如果供应商无故不到现场递交纸质询价响应文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，将被列作一般失信行为。

四、询价响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日算起，45个日历天内询价响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的询价响应，将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与询价响应供应商协商延长询价响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的询价响应供应商不能修改询价响应文件。拒绝接受延期要求的询价响应供应商的询价响应将被拒绝。

五、询价响应报价

1、本项目只允许一个报价，不接受任何有选择的报价。

2、报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖询价响应供应商公章且必须经法定代表人或其委托授权人签署。

4、询价响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）询价响应文件中报价表内容与询价响应文件中明细内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以询价响应报价总表中的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经询价响应供应商确认后产生约束力，询价响应供应商不确认的，其询价响应无效。

5、询价响应报价总价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。

6、本次询价采购活动项目的响应报价为一次报定价。询价响应成交后，报价即为成交价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

六、相关费用

1、供应商承担参与询价可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本项目招标代理费2000元及评审费（按实结算）由中标人承担，请参加投标的询价供应商在成本中自行考虑。中标人在领取中标通知书前，一次性支付给招标代理机构。

- 七、评标流程简介

代理机构先对资格审查文件进行拆封，询价小组对询价供应商资格性审查，对未通过审查的供应商告知原因；代理机构当众拆封合格供应商的价格标进行唱标，在质量和服务相等的前提下，最后报价最低者为成交供应商。

第三部分 项目需求

- 1、项目概况：

- 三夹沙联通涵闸主要功能为联通核心区及三夹沙区域水系，2023年初建成后因周边没有合适的电源接入点一直未能通电，现经多次申请和协调，24年12月供电部门在气象分局南侧的变压器下安装了用户表箱，表箱至三夹沙联通涵闸约500m，需要用户自行接入。

- 启动区职工之家支河活水泵站用电部门现场踏勘后也表示没有合适的电源接入点，经与开发公司沟通，拟接入自来水公司办公楼的配电箱，接线长度约280m。

- 质量要求：

- 投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由投标人承担。

- 投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

- 投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

- 投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

- 投标人应对运输过程中材料的产品质量、安全负责，并办理好相关的的检验证明等。

- 投标人不得转让和分包应履行的合同义务。

- 采购清单

| - 序号 | - 位置 | - 产品名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量（暂估） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 三夹沙联通涵闸 | - 铜芯地埋电缆线 | - YJV3*25+1*16 | - 米 | - 500 |
| - 2 | - 启动区活水泵站 | - 铜芯地埋电缆线 | - YJV3*10+2*6 | - 米 | - 280 |

注：

1、三夹沙联通涵闸长度数量约500米，启动区活水泵站长度数量约280米，具体以实际施工长度为准；

2、地埋电缆线按照相关规定要求设置标识标牌。

3、报价时应包含所有产品的材料费、运输费（送达至施工现场）、装卸费、包装费、套管费、标识标牌设置安装费、安装费、税金、保险、利润等相关的所有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及招标文件要求的所有费用。安装过程中数量发生变化，按实际数量及中标单价进行结算。

- 4、工期要求：

- 收到采购人通知后  7 日历天内完成采购及安装，并按采购人要求的进度完成所有材料采购及运输工作。

- 5、付款方式：

完工后支付合同价70%，质保期满付清余额，质保期一年。中标人须开具符合招标人要求的发票。

6、验收要求：成交人在指定时间内将材料送到指定地点后，由采购人组织相关单位人员，按本询价文件要求，成交人报价文件进行验收；成交人所提供产品不符合规定的，由成交人负责更换，且承担换货的一切费用，无法调换的，按不能交货处理。

7、安全：

（1）成交人必须派有经验的驾驶员、装卸人员以及接电施工操作人员，送货车辆进入施工现场时，必须结合现场实际情况，先选择好交通路线及装卸地点等，严格按照有关安全操作规程进行装卸等施工作业，确保安全。

（2）施工操作人员须持有电力相关证书（如电工操作证等），确保安全，严禁违章作业（若采购人现场负责人的指挥存在安全隐患的，必须拒绝）。因成交人原因造成的安全事故，概由成交人承担一切安全责任和相应的经济损失。

8、本项目电缆产品针对不同供应商针对相同产品提供同一品牌的，均予以认可。

- 第四部分  询价程序和内容

- 一、采购人委托采购代理机构组织询价活动

- 1、成立询价小组。询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

2、询价小组的职责：

（1）询价响应文件是否符合询价文件的要求，并做出评价；

（2）可以要求询价响应供应商对询价响应文件有关事项做出解释或澄清；

（3）按询价文件载明的方法，价格由低到高按次序排列，推荐排名第一的询价响应供应商为本项目成交人；

（4）询价采购活动开始后，直到就项目成交结果发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较询价响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向询价响应供应商或与询价评审比较工作无关的其第三方及人员泄露；

（5）在询价响应文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予合同的过程中，询价响应供应商对采购人和询价小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

3、询价小组成员的义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照询价文件规定的方法进行，对询价评审与比较的意见承担个人责任；

（3）对询价评审过程和结果，以及询价响应供应商的商业秘密保密；

（4）配合相关部门进行的投诉处理工作；

（5）配合采购单位答复询价响应供应商提出的质疑。

二、供应商参加询价活动。

现场模式：响应供应商授权人须准时参加询价活动。

三、询价评审方法

1、对合格询价响应供应商所提供的询价响应文件内的询价技术响文件进行评选。

2、询价小组严格按照询价文件的规定要求、条件标准，对询价响应供应商所提供的完整计划标的物采购的服务是否符合采购需求，对其质量和服务等实质性响应内容进行比较评价。

3、判定符合采购需求、质量和服务相等的询价响应供应商后，针对其报价进行最终判定。

4、本次项目最高限价人民币 9.5万元，超出限价作无效询价响应处理。

5、价格评审

询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

询价小组根据全体成员签字的原始评审记录和结果编写评审报告。询价小组按报价由低到高的顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三成交候选人。询价响应报价相同的，现场抽签决定成交候选人排名顺序。

本项目第一成交候选人原则上为成交供应商，成交价为其响应报价。当排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照询价小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新询价。

询价小组对评审未尽情况有最终解释权，且对落标的询价响应供应商不做落标原因的解释。

五、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、询价响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、不具备询价文件规定的询价响应供应商资格要求的；

3、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

4、报价文件出现在其他响应文件中的；

5、报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

6、询价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7、询价小组可以认定为无效询价响应的其他情况；

8、法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

六、有下列情形之一的，视为询价响应供应商恶意串通竞标，其询价无效

1、直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其询价响应文件；

2、按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改询价响应文件；

3、与其他的供应商协商进行报价、技术方案编制等询价响应文件的实质性内容；

4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商，按照该组织要求协同参加采购活动；

5、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

6、供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

7、供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

8、不同询价响应供应商的询价响应文件由同一单位或者个人编制；

9、不同询价响应供应商委托同一单位或者个人办理询价竞标事宜；

10、不同询价响应供应商的询价响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

11、不同询价响应供应商的询价响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

12、不同询价响应供应商的询价响应文件相互混装。

七、出现下列情形之一的，询价采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、询价响应供应商或者对询价文件作实质响应的询价响应供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、询价响应供应商报价均超出采购预算价的；

4、因重大变故，采购任务被取消的；

5、询价小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

八、成交通知

成交结果在通州湾江海联动开发示范区官网公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，如采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

九、成交通知书的发放

成交通知书发放条件和途径：成交结果公告公示期结束后，供应商可至代理单位领取成交通知书。领取地址：南通市崇川区星城路299号创源科技园3号楼501室，电话：18012222810。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后三十日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

六、合同主要条款

三夹沙联通涵闸及启动区活水泵站接电项目

合同书

采购单位（全称）：                              （简称甲方）

成交供应商（全称）：                          （简称乙方）

参考《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           （项目名称）的相关事项协商一致，达成如下合同条款：

1. 合同文件

（1）甲方和乙方约定的文件。

（2）甲方询价文件及乙方投标文件等。

2. 货物及数量

本合同所提供的货物、数量和金额如下：

| - 序号 | - 位置 | - 产品名称 | - 规格型号 | - 品牌 | - 单位 | - 数量 | - 中标单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：包含所有产品的材料费、运输费（送达至施工现场）、装卸费、包装费、套管费、标识标牌设置安装费、安装费、税金、保险、利润等相关的所有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及招标文件要求的所有费用。安装过程中数量发生变化，按实际数量及中标单价进行结算。

3. 质量要求：符合图纸设计要求。

4. 交货时间和地点：收到甲方通知后 7日历天内完成采购及安装，并按甲方要求的进度完成所有材料采购及运输工作。

5. 合同总价：        元

6. 付款方式：完工后支付合同价70%，质保期满付清余额，质保期一年。乙方须开具符合甲方要求的发票。

7.质量保证

质保期从工程实际验收合格之日起计算1年。质保期内所有质量问题（人为除外）均由乙方免费包退、包修、包换。乙方接到甲方保修通知后在24小时内到位，否则，每逾期一天，须赔偿甲方逾期维修损失，并且甲方有权单方面另行委托第三方维修，第三方维修的费用均由乙方承担。

8. 违约责任

如材料质量不满足招标文件及合同要求，由乙方在甲方要求的期限内负责退换，且承担相关的一切费用，否则均按不能交货处理。甲方有权在应付款项中直接扣除乙方应承担的违约金、赔偿金等，乙方对此无异议。

9. 合同纠纷处理

本合同货物交付验收使用后所发生的合同纠纷，按照《中华人民共和国民法典》，由甲方直接与乙方进行处理；并根据国家和本省有关采购的规定进行处罚。因本合同产生的任何争议，双方无法协商解决的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

10.附则

10.1合同份数：本合同一式肆份，甲方、乙方各贰份。

10.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。

10.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、响应文件和询价文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

10.4本合同经双方签字、盖章后生效。

10.5本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其相关配套法律法规之规定解释。

甲方：                           乙方：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

日期：                             日期：

- 第六部分  投诉与处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照询价公告第八项要求向采购人提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，中心在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权参考采购的有关规定，报请相关监管部门对该人进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购代理机构或采购人受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见询价公告。

第七部分  询价响应文件组成

询价响应文件由资格审查文件、报价文件二部分组成，相关格式参见附件。

一、资格审查文件（不能出现报价文件）：

1、有效的关于资格的声明函原件；

2、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见附件）；

3、有效的符合询价文件规定的声明函原件；

4、有效的营业执照复印件；

5、有效的资质证书复印件；

6、有效的企业安全生产许可证复印件；

7、有效的拟派项目负责人注册证书和安全B证复印件；

8、拟派项目为企业正式人员（须提供供应商与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书复印件）；

9、其它需要提交的资格审查证明材料。

注：以上要求提供的原件均应为有效的原件，要求提供的复印件均应为有效原件的复印件并加盖响应供应商单位公章。

二、报价文件：

- 1、询价响应函；

2、询价响应报价表；

附件：

三夹沙联通涵闸及启动区活水泵站接电项目

询价响应文件

资格审查文件/报价文件

（资格后审）

响应供应商：响应供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

- 1、关于资格文件的声明函

（采购人）      ：

本公司愿就由贵单位组织实施的三夹沙联通涵闸及启动区活水泵站接电项目的活动参与询价。本公司所提交的询价响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

2、法定代表人身份证明

（采购人）      ：

我公司法定代表人　　　参加贵单位组织的 三夹沙联通涵闸及启动区活水泵站接电项目的询价响应活动，全权代表我公司处理询价响应活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：             性别：             年龄：              职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

3、授权委托书

（采购人）      ：

兹授权    （被授权人的姓名）代表我公司参加 三夹沙联通涵闸及启动区活水泵站接电项目的采购活动，全权处理一切与该项目询价活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：             性别：             年龄：             职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

- 4、符合询价文件规定的声明函

：

我单位                  （供应商名称）郑重声明：

我单位具有独立承担民事责任的能力；

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

我单位参加采购活动前3年内在经营活动中 没有 重大违法记录（说明：所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

二、报价文件相关的格式文件及表格

5、询价响应函

致    （采购人）    ：

根据贵方的三夹沙联通涵闸及启动区活水泵站接电项目询价文件，正式授权下述签字人         (姓名)代表我方         （供应商的名称），全权处理本次项目询价采购的有关事宜。

据此函，       （签字人姓名）兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部选角文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守询价文件中要求的收费项目和标准。

7.与本询价采购有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账户：

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

- 6、询价响应报价表

| 项目名称 | 三夹沙联通涵闸及启动区活水泵站接电项目 |
| --- | --- |
| 报价总计 | 人民币大写： 小写： ¥ 元。 |

询价响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

注：

1、本表式，不得自行改动。

2、包含所有产品的材料费、运输费（送达至施工现场）、装卸费、包装费、套管费、标识标牌设置安装费、安装费、税金、保险、利润等相关的所有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及招标文件要求的所有费用。安装过程中数量发生变化，按实际数量及中标单价进行结算。

7、询价响应分项明细报价表

| - 序号 | - 位置 | - 产品名称 | - 规格型号 | - 品牌 | - 单位 | - 数量 | - 投标单价（元） | - 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 三夹沙联通涵闸 | - 铜芯地埋电缆线 | - YJV3*25+1*16 |  | - 米 | - 500 |  |  |
| - 2 | - 启动区活水泵站 | - 铜芯地埋电缆线 | - YJV3*10+2*6 |  | - 米 | - 280 |  |  |
| - 3 | - 合计（元） |  |  |  | 人民币大写： - 小写： ¥ 元。 |  |  |  |

- 注：

- 1、投标人必须详细报出各采购清单中各个子项的名称、规格、品牌及型号、数量、投标单价、小计及合计。且询价响应分项明细报价表合计的总价应当与询价响应报价表的投标总报价相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作无效投标处理。

- 2、品牌必须填写，否则作无效标处理。

询价响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：