通州湾示范区三余镇2026年度高标准农田建设项目勘测设计

招 标 文 件

招   标   人：南通市通州区三余镇人民政府

招标代理机构：江苏广和工程咨询有限公司

日        期：2025年12月31日

- 第一章  招标公告

通州湾示范区三余镇2026年度高标准农田建设项目勘测设计

招标公告（资格后审）

# 1.招标条件

# 本招标项目为通州湾示范区三余镇2026年度高标准农田建设项目（项目名称），已由相关部门批准，项目业主为南通市通州区三余镇人民政府，建设资金来自财政资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目勘测设计进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

# 2.项目概况与招标范围

# 2.1项目概况

# 2.1.1建设地点：三余镇建新村区域。

# 2.1.2建设规模：实施面积约2500亩，共涉及三余镇建新村区域，项目总投资约1200万元。

# 2.1.3设计周期要求：30日历天。其中：勘测报告在签订合同后15日历天内完成；施工图设计在签订合同后30日历天完成，并提交全套施工图、概算、初步设计等文件（纸质图纸8套，CAD优盘2套，必须提供满足当地部门要求报审需要的所有图纸）。

# 2.1.4质量要求：提供符合国家标准的成果文件。

# 2.2招标范围：本项目共划分为一个标段，招标范围为通州湾示范区三余镇2026年度高标准农田基础设施的勘测、可行性研究、初步设计与概算、施工图设计、年度计划以及相应阶段的审查、施工期间的现场、技术服务等后续服务、结余资金增建工程的规划设计等。

# 3.投标人资格要求

# 3.1申请人资质类别和等级：

# 必须同时具备①水利行业（灌溉排涝、河道整治）专业设计丙级及以上资质或水利行业设计丙级及以上资质或工程设计综合甲级资质；②具有工程勘察专业类（岩土工程（勘察））丙级及以上资质或工程勘察综合类甲级资质。

# 本工程接受联合体投标，如采取联合体投标的，最多由两家组成联合体，且设计单位必须为联合体牵头人，联合体双方签订有效的联合投标协议。

# 3.2拟派设计项目负责人资质等级：须具备水利行业相关专业工程师及以上职称资格。如为联合体投标的，则拟派设计项目负责人必须为联合体牵头人单位的正式员工。

# 3.3拟派设计项目负责人业绩要求：2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来拟派的设计项目负责人在投标企业（或投标牵头单位）任职期间，承担过总投资不低于600万元的类似农业基础设施项目设计业绩，并在其中担任项目负责人职务。

# 拟派设计项目负责人业绩证明材料须提供设计合同，若设计合同无法证明为该项目负责人业绩、业绩规模、业绩内容的，还须提供竣工验收证明或业主证明材料或建设主管部门出具的证明，否则该业绩不予认可。

# 3.4本项目接受联合体投标。

# 3.5其他要求：未尽事宜具体详见本招标文件评标办法中的资格审查合格标准。

# 4.招标文件的获取

4.1招标文件获取时间为：自本公告发布之日至2026年1月23日9时30分前。

4.2报名：凡有意参与本项目投标的，自本公告发布之日起，可通过本公告附件自行下载。

# 5.投标截止时间

5.1投标截止时间为：2026年1月23日9时30分。

5.2递交地点：通州湾示范区三余镇便民服务中心103会议室（中国建设银行三余分理处北对面），如有变动另行通知。

5.3逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

# 6.开标时间和地点

6.1开标时间：2026年1月23日9时30分。

6.2开标地点：同递交地点。

# 7.资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

# 8.评标方法

本次招标采用☑综合评估法，评标标准和方法详见招标文件第三章。

# 9.发布公告的媒介

- 本次招标公告在通州湾江海联动开发示范区官网发布。

# 10.特别提醒：

（1）本工程采用现场递交标书的交易模式，各投标单位须至开标现场。

# （2）招标公告系招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

# 11.联系方式

| 招标人 | 南通市通州区三余镇人民政府 | 招标代理 | 江苏广和工程咨询有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 通州湾示范区三余镇政府 | 地址 | 南通市经济技术开发区中央路25号新星商厦12楼 |
| 联系人 | 刘先生 | 联系人 | 朱仲英 |
| 电话 | 0513-69962667 | 电话 | 0513-85920810-803、13485117652 |

2025年12月31日

- 第二章  投标须知及投标须知前附表

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名称：南通市通州区三余镇人民政府 联系人：刘先生 电话：0513-69962667 |
| 1.1.2 | 招标代理 | 招标代理：江苏广和工程咨询有限公司 联系人：朱仲英 电话：0513－85920810-803、13485117652 邮箱：ntgs1101@126.com |
| 1.1.3 | 项目名称 | 通州湾示范区三余镇2026年度高标准农田建设项目勘测设计 |
| 1.1.4 | 标段划分 | 详见招标公告 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 三余镇建新村区域 |
| 1.2 | 建设资金 | 财政资金 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 通州湾示范区三余镇2026年度高标准农田基础设施的勘测、可行性研究、初步设计与概算、施工图设计、年度计划以及相应阶段的审查、施工期间的现场、技术服务等后续服务、结余资金增建工程的规划设计等 |
| 1.3.2 | 设计周期 | 30日历天。 其中：勘测报告在签订合同后15日历天内完成；施工图设计在签订合同后30日历天完成，并提交全套施工图、概算等文件（纸质图纸8套，CAD优盘2套，必须提供满足当地部门要求报审需要的所有图纸）。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 提供符合国家标准的成果文件 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 接受联合体投标 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的 其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2026 年 1 月 5 日 17 时 00 分前 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发布时间 | 2026 年 1 月 8 日 9 时 00 分之后 |
| 2.4 | 招标控制价 （控制费率） | 经财政审核后的概算价的2.6% |
| 3.1.1 | 构成投标文件的材料 | 投标文件由纸质投标文件组成。 纸质投标文件包含资格审查文件、技术标（设计方案）、技术标（企业资信）、商务标文件四部分组成，投标时需提供正本一份，副本三份，其中技术标（设计方案）实行暗标评审，不区分正副本。 资格审查文件组成： 法定代表人身份证明； 授权委托书（如有）； 投标人一般情况； 企业营业执照（如为联合体投标的，则联合体双方均须提供）； 企业资质证书（如为联合体投标的，则联合体双方均须提供）； 拟派设计项目负责人简历表； 拟派设计项目负责人职称证书； 拟派设计项目负责人与投标企业（或投标牵头人）双方签订的有效劳动合同书及社保机构出具的投标企业（或投标牵头人）为拟派设计项目负责人缴纳的近三个月中（不含投标截止当月）任意一个月社保证明材料； 拟派设计项目负责人业绩证明材料； “指定联合体牵头人授权书”和“联合体各方共同投标协议书”；（联合体投标提供） 诚信承诺书； 投标人免缴投标保证金信用承诺书； 招标文件第三章资审要求提供的资料、招标文件第五章要求提供的表格等。 技术标（设计方案）组成： 设计方案，根据评标办法进行提供，暗标。 技术标（设计方案）文本为A3尺寸，不宜缩小的图幅均应折成A3规格，封面、封底均为白色（空白、无字）。 设计方案暗标要求详见评标办法，违反暗标要求的按无效标进行处理。 技术标（企业资信）组成： 人员证书； 企业信誉； 企业业绩证明材料； 企业获奖情况。 根据评审办法提供。 商务标组成： 投标函。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 45 日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的递交形式：本项目免缴投标保证金，但需提供《投标人免缴投标保证金信用承诺书》（格式详见招标文件第五章），作出承诺不免除投标人违法、违规、违约责任，并遵守招投标相关法律法规。 投标保证金的金额：人民币 3000 元整。 如果投标人存在招标文件约定的投标保证金不予退还的情形，将于收到招标人书面通知5个工作日内将招标文件约定的投标保证金足额缴纳至招标人指定账户。 |
| 3.5 | 备选投标方案 | 不采用 □采用，具体规定： / |
| 4.1.1 | 投标截止时间 | 2026 年1月23日9时30分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 提交地点：通州湾示范区三余镇便民服务中心103会议室（中国建设银行三余分理处北对面），如有变动另行通知。 |
| 5.1 | 开标时间、地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：通州湾示范区三余镇便民服务中心103会议室（中国建设银行（三余分理处）北对面），如有变动另行通知。 |
| 5.1.2 | 参加开标会的投标人代表 | 授权委托人持授权委托书及身份证原件（或法定代表人持法定代表人身份证明及身份证原件）至开标现场参加开标会议。 （递交标书时核查，请自行准备，以免造成不必要的后果） |
| 5.1.3 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）宣布开标有关人员姓名； （3）公布投标人名称； （4）拆封投标文件； （5）开标结束。 |
| 6.1 | 评标委员会构成 | 5人或5人以上单数。 评标专家确定方式：除招标人代表外，在政府组建的专家库中随机抽取，采用语音系统自动通知。 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐的中标候选人数：3 |
| 履约保证金 |  | 履约保证金的形式：银行保函[投标人基本账户所在国有或股份制商业银行的支行及以上级别（不限于基本账户所在银行具体分支机构）]或银行转账或电汇或银行汇票（须从基本户开户行出具） 履约保证金的金额：暂定合同价的10%（1200万元*中标费率*10%），中标人须在合同签订前向招标人足额提交履约保证金，否则招标人有权取消其中标资格。 |
| 异议提出的时间 |  | （1）根据现行有关文件规定，招标文件中存在的遗漏、错误、含义不清甚至多处表述不一致或者前后矛盾情况的，不属于异议，属于疑问，疑问应当在招标文件规定的时间内提出。 （2）异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。 （3）对评标结果有异议的，投标人或者其他利害关系人应当在中标候选人的公示期间提出。 |
| 招投标监督管理部门 |  | 通州湾示范区农业农村工作办公室 |
| # 特别说明： # 若为联合体投标，本招标文件第五章的“指定联合体牵头人授权书”和“联合体各方共同投标协议书”必须填写并签章，否则按无效标处理。有了该两份文件，无特别说明的，投标人只需联合体牵头人制作标书，相关的签章、签字等只需联合体牵头人的即可。 |  |  |

1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、设计周期及质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的设计周期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求，见招标公告。

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以投标人的名义提交投标保证担保。如果有投标人出资的全资或控（参）股子公司参与投标，则须以“母公司”的名义投标保证担保，同时对子公司具有约束力）

1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2本项目招标代理服务费由中标单位代为支付，支付标准为人民币7000元；中标单位在领取中标通知书时，与招标代理机构结算此部分费用。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。

本项目无设计补偿费用，所有设计成果归招标人所有。

2  招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）设计任务书

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，通过“ntgs1101@126.com”电子邮箱提交，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过通州湾江海联动开发示范区官网发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。

2.2.3 澄清文件按本章第2.2.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过通州湾江海联动开发示范区官网查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改和补充

2.3.1 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过通州湾江海联动开发示范区官网发给所有投标人。

2.3.2 修改文件按本章第2.3.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过“通州湾江海联动开发示范区官网”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

3  投标文件

3.1 投标文件的组成

详见投标须知前附表。

3.2 各项目投标报价

3.2.1投标报价应包括完成招标文件所确定的设计范围和所需的全部费用。

3.2.2投标报价要求：

本项目勘测设计费投标报价采用固定费率报价形式，投标费率小数点后最多可保留两位小数。勘测设计收费=经财政审核后的概算价*投标固定费率。在服务过程中因招标人提出设计变更等因素而增加或减少工作量时设计费不作调整，且不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

3.2.3各投标单位在招标人公布的招标控制价以内自主报价。有效报价是指低于招标人设定的招标控制价（费率）的投标报价，投标报价高于或等于招标控制价（费率）的为无效报价，作废标处理。招标控制价（控制费率）具体如下：

| 设计任务 | 暂定面积 （亩） | 总投资暂定 （万元） | 设计费计算标准 | 招标控制价 （控制费率） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通州湾示范区三余镇2026年度高标准农田建设项目勘测设计 | 2500 | 1200 | 经财政审核后的概算价*投标报价固定费率。 | 投标报价固定费率＜2.6% |

3.2.4本次勘测、设计费报价应包括：勘测费、设计费、现场服务费等合同规定的全部工作所需支付的一切费用。

3.2.5投标人投标报价时应充分考虑完成本项目为满足当地部门要求报审需要的设计方案评审及全套报审施工图纸涉及的所有费用，并包含在投标报价。

3.2.7其他未尽事宜在答疑及第四章合同条款中明确。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在本招标文件规定的投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在投标有效期结束后失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 本项目免缴投标保证金但不免除相应责任。投标人须提供《投标人免缴投标保证金信用承诺书》（格式详见招标文件第五章）。如果投标人存在招标文件约定的投标保证金不予退还的情形，将于收到招标人书面通知5个工作日内将招标文件约定的投标保证金足额缴纳至招标人指定账户。

3.4.2 投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件，其投标保证金不予退还。

3.4.3 中标通知书发出后，中标人发生下列情形之一，招标人可取消其中标资格，其投标保证金不予退还：

（1）放弃中标项目的；

（2）拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

（3）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

3.5备选投标方案（本款不适用）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。

3.6.2纸质投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”“副本”字样[技术标（设计方案）除外，不区分正副本]，并在封面上加盖投标人单位公章和法定代表人印章，并须注明项目名称、投标人名称、“资格审查文件”或“技术标（企业资信）”或“技术标（设计方案）”或“商务标”。

3.6.3投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.4设计方案暗标要求：详见评标办法。

3.6.5补充内容：投标文件编制的其他要求详见投标人须知前附表。

3.7 投标文件的密封与标志

3.7.1资格审查文件、技术标（企业资信）、技术标（设计方案）、商务标分开装袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章，并须注明项目名称、投标人名称、“资格审查文件”或“技术标（企业资信）”或“技术标（设计方案）”或“商务标”。

全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

4  投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前完成纸质投标文件的递交。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.1.4 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还

4.2 投标文件的修改与撤回

在本章第4.1.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3 不予接收的投标文件

4.3.1 未按本章第4.1款规定密封的投标文件，招标人不予接收。

4.3.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

5  开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1 开标程序见投标人须知前附表。

6  评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会设负责人一名，由评标委员会成员内部推举产生。评标委员会负责人与评标委员会其他成员有同等的表决权。

6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）投标人的主要负责人的近亲属；

（2）招标项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差、视为未能对招标文件做出实质性响应，并按前条规定作废标处理：

6.4.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

6.4.2投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

6.4.3如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

6.4.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

6.4.5组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议书和指定联合体牵头人授权书的；

6.4.6在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

6.4.7投标人名称与资格预审时不一致，且未提供有效证明的；

6.4.8除在投标截止时间前经招标人书面同意外，拟派项目机构人员与资格预审时不一致的；

6.4.9投标报价高于或等于招标文件设定的最高投标限价或固定投标费率或招标控制价的；

6.4.10同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

6.4.11未按招标文件要求提供投标保证金的；

6.4.12明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

6.4.13投标文件提出的设计范围、设计周期、设计费用及支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

6.4.14不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

6.4.15以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

6.4.16不符合招标文件有关暗标要求的；

6.4.17投标文件组成不符合招标文件要求的。

7 评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告后在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

8  合同授予

8.1 定标方式

1.除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数不超过3个。

8.2 中标人公告及中标通知

评标结果公示期间无异议的，招标人在本招标文件规定的投标有效期内将中标人名称、中标价和拟派项目负责人在与招标公告相同的发布媒介上予以公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书。

8.3 签订合同

8.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9  纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定以外的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复：作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出复，并制作记录。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出：采用“评定分离”方式的，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标项目的定标结果有异议的，应当在拟定中标人公示期间提出。异议或投诉处理决定不改变评标委员会推荐的中标候选人名单。中标候选人公示期间已经处理过的异议或投诉，投标人或者其他利害关系人不得在拟定中标人公示期间以相同理由再次提出相同异议或投诉。

9.5.2投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向监督管理部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第9.5.1项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。

- 第三章  评标办法

（综合评估法）

一、评标程序

评标入围→资格审查→技术标评审（设计方案）→技术标评审（资信）→商务标评审→确定中标人。

二、评标入围

评标入围方法：全部入围。

三、投标人资格审查

参加本工程投标的投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照下表所列《资格审查必要合格条件标准》对投标人的资格进行审查。只有通过资格审查的投标人，才能参加技术标的评标。

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明 | 有效的法定代表人身份证明 | 有效的法定代表人身份证明 |
| 2 | 授权委托书（如有） | 有效的授权委托书（如有） | 有效的授权委托书（如有） |
| 3 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照 | 企业法人营业执照复印件或扫描件，如为联合体投标的，则联合体双方均须提供。 |
| 4 | 企业资质类别等级 | - 必须同时具备①水利行业（灌溉排涝、河道整治）专业设计丙级及以上或水利行业设计丙级及以上或工程设计综合甲级资质；②具有工程勘察专业类（岩土工程（勘察））丙级及以上资质或工程勘察综合类甲级资质。 - 如采取联合体投标的，最多由两家组成联合体，且设计单位必须为联合体牵头人，联合体双方签订有效的联合投标协议。 | 有效的企业资质证书复印件或扫描件，如为联合体投标的，则联合体双方均须提供。 |
| 5 | 拟派设计项目负责人资质等级 | - 须具备水利行业相关专业中级及以上工程师职称资格。 - 如为联合体投标的，则拟派项目负责人必须为联合体牵头人单位的正式员工。 | - 1.提供职称证书复印件或扫描件（若职称证书未体现专业，须提供体现专业的证明材料），如为联合体投标的，则拟派项目负责人必须为联合体牵头人单位的正式员工。 - 2.提供投标企业（或投标牵头人）与设计项目负责人签订的有效劳动合同复印件或扫描件； - 3.社保机构出具投标企业（或投标牵头人）为拟派设计项目负责人缴纳的近三个月（不含投标截止当月）中任意一个月社保证明材料。 |
| 6 | 拟派设计项目负责人业绩要求 | 2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来拟派的设计项目负责人在投标企业（或投标牵头单位）任职期间，承担过总投资不低于600万元的类似农业基础设施项目设计业绩，并在其中担任项目负责人职务。 | 拟派项目负责人业绩证明材料须提供：设计合同复印件或扫描件，若设计合同无法证明为该项目负责人业绩、业绩规模、业绩内容的，还须提供竣工验收证明或业主证明材料或建设主管部门出具的证明，否则该业绩不予认可。 |
| 7 | 指定联合体牵头人授权书和联合体各方共同投标协议书（仅适用于联合体投标） | 签署指定联合体牵头人授权书和联合体各方共同投标协议书 | 按照固定格式填写，格式详见招标文件第五章。 |
| 8 | 企业履约情况 | 经投标人签字（或签章）、盖章的诚信承诺书 | 经投标人签字（或签章）、盖章的诚信承诺书（格式见第五章资格审查格式“诚信承诺书”） |
| 9 | 投标保证金 | 投标人免缴投标保证金信用承诺书 | 提供有效的投标人免缴投标保证金信用承诺书（格式详见招标文件第五章） |
| 备注：1.上述资格审查内容须清晰可辨认，不清楚导致无法辨认的并且任意一项经评标委员会评审不通过的，则资格审查不予通过。 2.若为联合体投标，则非牵头人的相关资格审查材料由牵头人负责在其他材料中上传。无特殊说明的，签字、盖章由联合体牵头单位签字、盖章即可。 |  |  |  |

# 四、技术标评审（60分）

| # 技术标（设计方案） # （暗标，38分） | # 投标人对本项目的理解及总体设计思路（8分） | # 本条主要评审投标人对本工程情况宏观认识程度，对本工程具体情况、建设理念的理解和把握，总体设计思路是否与本项目建设理念相适应，是否合理可行。（5.6-8分，未提供不得分。） |
| --- | --- | --- |
|  | # 本项目应重视的问题及对策措施（10分） | # 本条评审投标人对本项目规划及设计关键问题的认识、把握程度，相应对策、建议的合理可靠程度，以及通过技术创新解决问题、节省投资的意识、能力。（7-10分，未提供不得分。） |
|  | # 工程投资概算编制方案（6分） | # 概算编制方案是否满足招标文件要求。（4.2-6分，未提供不得分） |
|  | # 设计的质量保证措施（6分） | # 质量要求满足招标文件要求，质量保证措施合理、可行。（4.2-6分，未提供不得分） |
|  | # 设计的进度保证措施（4分） | # 进度计划满足招标文件要求，进度保证措施合理、可行。（2.8-4分，未提供不得分） |
|  | # 现场及后续服务计划（4分） | # 后续服务具体措施得当、清晰。（2.8-4分，未提供不得分） |
|  | # 注： - 1.本项目技术标（设计方案）为暗标，技术标（设计方案）文件中不得出现投标单位名称、人员姓名、页眉页脚、企业签章、页码、水印、业绩等任何可以识别投标单位的标记。技术标（设计方案）投标文件字体除图表、图片外所有文字采用“宋体”，字体大小为小四号“常规”字。投标人的投标文件违反招标文件暗标要求的，投标文件技术评审不通过，按无效标处理。 - 2.技术标（设计方案）总篇幅不超过80页。 3.技术标（设计方案）文本为A3尺寸，不宜缩小的图幅均应折成A3规格，封面、封底均为白色（空白、无字）。 # 4.各投标人的技术标（设计方案）得分为所有评委评分中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值：得分采用四舍五入法，保留两位小数。 |  |
| # 企业资信（22分） | # 人员配备（8分） | # ①项目负责人具有副高级职称的得0.5分，正高级职称得1分；项目负责人具有注册土木工程师（水利水电工程）证书的，得1分；项目负责人具有注册一级造价工程师证书的，得1分；本项累计最多得3分。 # ②勘察设计组人员（不含项目负责人）具有注册土木工程师（岩土专业）、注册测绘师、注册土木工程师（水利水电工程规划专业）、注册土木工程师（水利水电工程水工结构专业）、注册土木工程师（水利水电工程水土保持专业）、一级造价工程师（水利工程专业）的，每个得1分，最多得3分；以上人员同时具有高级工程师及以上资格的每个得1分，最多得2分。本项累计最多得5分。 # 注：设计组人员注册资格仅计一个专业得分。 # 须同时提供①有效的证书；②社保机构出具的投标企业为拟派人员缴纳的近三个月（不含投标截止当月）中任意一个月社保证明材料。 # 若为联合体投标，则拟派设计项目负责人须为联合体牵头人单位的正式员工，拟派其余人员须为联合体牵头人单位或成员单位的正式员工。 |
|  | # 企业业绩（6分） | # 投标企业（或投标牵头单位）自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承接过总投资不低于1000万元的类似农业基础设施项目设计业绩，每提供1个得2分，本项最高得6分。 # 业绩证明材料须提供设计合同复印件或扫描件，若设计合同无法证明业绩规模、业绩内容的，还须提供竣工验收证明或业主证明材料或建设主管部门出具的证明，否则该业绩不予认可。 |
|  | # 企业信誉（6分） | # ①投标人具备在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的每有一个得1分，最高得3分。 # ②投标人获得中国水利工程协会或中国水利水电勘测设计行业或水利部建设市场主体设计信用等级AAA的得3分，AA的得2分，其余不得分（须在有效期内）。 备注：以投标企业（或投标牵头单位）信誉参与评审。 |
|  | # 企业获奖情况（2分） | # 投标人自2021年1月1日至今承担的水利或农业项目获得相关主管部门或相关协会颁发的优秀设计奖的，有1项得1分，最多得2分。 # 注：1.投标时需提供相关证书复印件，以证书时间为准。2.以投标企业（或投标牵头单位）获奖情况参与评审。 |

# 五、商务标评审（满分40分）

# 1.招标控制价（费率）为：经财政审核后的概算价的2.6%。

# 2.确定有效报价：小于招标控制价的报价为有效报价，大于或等于招标控制价的为无效报价。

# 3.确定评标基准价：

# 评标基准费率为所有有效投标报价的平均费率×K，K值在开标时由招标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为95%、96%、97%、98%。评标基准费率保留百分数的小数点后两位小数。

# 说明：

- 1.评标费率指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标费率。

- 2.评标委员会在评标报告上签字后，评标基准费率不因招投标当事人异议、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可调整。

# 4.计算投标报价得分

# 投标费率等于评标基准费率的，得满分40分；有效投标费率中，各投标人的投标费率与评标基准费率相比【（投标费率-评标基准费率）/评标基准费率】，每高0.1%扣0.2分，每低0.1%扣0.1分，不足0.1%采用插入法，得分保留小数点后两位。

示例：

| 单位 | 投标报价 （%） | 平均费率 （%） | K值 | 评标基准价（%） | 商务标得分计算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2.48 | 2.22 | 98% | 2.18 | 40-（2.48-2.18）/2.18*0.2*100=37.25 |
| B | 2.20 |  |  |  | 40-（2.20-2.18）/2.18*0.2*100=39.82 |
| C | 1.98 |  |  |  | 40-（2.18-1.98）/2.18*0.1*100=39.08 |
| 评分计算过程中的平均费率、评标基准价、计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。计算规则按本示例。 |  |  |  |  |  |

# 5.确定中标候选人及中标价

# 评标委员会按照总得分由高至低的次序排列，推荐3名中标候选人，总得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人抽签确定。

# 五、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

# 六、注意事项

# 1.各投标人提供的投标文件必须是真实、有效。若在评标过程中发现提供虚假材料的，则作废标处理；若定标后、签订合同前，被他人举报并经查实弄虚作假的，则取消其中标资格，并没收投标保证金；若签订合同后，被他人举报并经查实弄虚作假的，招标人有权解除合同，并没收履约保证金，由此造成的一切责任与后果，均由该投标人承担。

# 2.评标办法的解释权归评标委员会。

- 第四章 合同条款及格式

一、合同授予

（一）合同签订

1.签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

2.招标人有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位有故意隐瞒或虚报，则招标人有权取消其签约资格，重新招标。

3.如果中标单位不按规定签订合同，招标单位将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金。

4.中标单位应认真履行所做出的各种承诺，凡未做到上述要求，招标单位有权及时更换设计单位。

5.设计费固定费率不变，不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

二、合同条款

发包人（甲方）：

勘测设计人（乙方）：

发包人委托勘测设计人承担                 工程勘测及设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘测设计市场管理规定》等现行文件。

1.2 国家及地方有关建设工程勘测设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条  本合同勘测及设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 设计阶段及内容 |  |  | 估算总投资（万元） | 费 率 % | 设计费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方案 | 初步 设计 | 施工图 |  |  |  |

第三条  发包人应向勘测设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第四条  勘测设计人应向发包人交付的勘测及设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘测报告 | 8 | 签订合同后15日历天 |  |
| 2 | 设计图纸 | 8 | 签订合同后30日历天 |  |
| 3 | 电子版（CAD格式、全套） | 2 | 按业主要求 |  |
| 4 | 初步设计 | 2 | 按业主要求 |  |
| 5 | 年度计划 | 2 | 按业主要求 |  |

- 付款方式：

合同签订后，初步设计（含图纸、概算）通过评审并提交勘测报告、设计方案甲方认可，施工图设计完成后待工程验收结束支付合同总额的70%；工程审计后支付至合同价的90%，余款待缺陷责任期结束后一次性付清。

第六条  双方责任：

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向勘测设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求勘测设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，勘测设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天时，勘测设计人员有权重新确定提交勘测及设计文件的时间。

6.1.2 发包人变更委托勘测及设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成勘测设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按勘测设计人所耗工作量向勘测设计人增付设计费。在未签订合同前发包人已同意勘测设计人为发包人所做的各项勘测及设计工作，应按收费标准，相应支付勘测及设计费。

6.1.3 发包人应保护勘测设计人的投标文件、勘测报告、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经勘测设计人同意，发包人对勘测设计人交付的勘测及设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，勘测设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 勘测设计人责任：

6.2.1 勘测设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的勘测及设计要求，进行工程勘测及设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的勘测及设计资料，并对其正确性负责。

6.2.2 勘测设计人采用的主要技术标准：按规定。

6.2.3 勘测设计合理使用年限：按工程要求及国家级标准。

6.2.4 勘测设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件，每逾期交付一天，应承担中选价的百分之五的逾期违约金。

6.2.5 勘测设计人交付勘测及设计资料及文件后，按规定参加有关的勘测及设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充，如勘测设计人拒做调整，发包人有权与其终止合同，并处罚金5000元。勘测设计人按合同规定时限交付勘测及设计资料及文件，项目开始施工后，负责向发包人及施工单位进行技术交底、处理有关设计问题和参加重要分部工程验收及工程竣工验收。

6.2.6 勘测设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向勘测设计人索赔。

第七条  违约责任：

7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，勘测设计人未开始勘测及设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始勘测及设计工作的，发包人应根据勘测设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段勘测及设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段勘测及设计费的全部支付。

7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向勘测设计人支付勘测及设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之一的逾期违约金。逾期超过30天时，勘测设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付勘测设计费。

7.3 勘测设计人对勘测设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于勘测设计人员错误造成工程质量事故损失，勘测设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的勘测设计费。损失严重的根据损失的程度和勘测设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金按单项工程投标价赔偿，赔偿金按单项工程概算投资赔偿。对勘测设计漏项勘测设计人员除负责采取补救措施外，并处罚金5000元。对勘测设计文件中因勘测设计人原因导致无法实施的项目，每一处单项工程处罚金5000元。对勘测设计文件中因勘测设计人原因导致实施项目时必须变更，增加工程量的每一处单项工程处罚金5000元。

7.4由于勘测设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的勘测设计资料及勘测设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目总勘测设计费的千分之二。

7.5合同生效后，勘测设计人要求终止或解除合同，甲方有权扣除全部履约保证金，并保留追究其法律责任的权利。

第八条  其他

8.1 发包人有权要求勘测设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题。

8.2 勘测设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由勘测设计人自备。本合同第四条规定勘测设计人交付的勘测及设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，勘测设计人另收工本费。

8.3 本工程勘测设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，勘测设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要勘测设计人的勘测设计人员配合加工订货时，所需费用由发包人承担。

8.4 发包人委托勘测设计人承担本合同内容之外的工作服务，双方协商确定。

8.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.6 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由项目所在地仲裁委员会仲裁。

8.7 本合同一式 陆 份，发包人肆份，勘测设计人贰份。

8.8 本合同经双方签字（签章）并在勘测设计人向发包人支付履约保证金后生效。

本工程履约保证金的形式：银行保函[投标人基本账户所在国有或股份制商业银行的支行及以上级别（不限于基本账户所在银行具体分支机构）]或银行转账或电汇或银行汇票（须从基本户开户行出具）

履约保证金的金额：        元，勘测设计人在收到中标通知书后，须在合同签订前向发包人方足额提交履约保证金，否则发包人有权取消其中标资格。

8.9 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.10若涉及测量等工作内容，乙方资质范围无法承接的，经发包人批准，可由勘测设计人委托具有相应资质的单位完成，费用包含在报价中。

8.11本项目不得违反转包、分包，一经发现，发包人有权取消合同，并保留追究勘测设计人的法律责任权利。

8.12 其他约定事项。

三、廉政合同

# 发包人（全称）：

# 勘测设计人（全称）：

# 根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好本合同的廉政建设，保证工程设计质量，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、勘测设计人就加强合同廉政建设，订立本合同。

# 1.双方权利和义务

# 1.1严格遵守国家有关法律法规的规定。

# 1.2严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

# 1.3双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

# 1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

# 1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

# 1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理，并要求告知处理结果的权利。

# 二、发包人义务

# 2.1发包人及其工作人员不得索要或接受勘测设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在勘测设计人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

# 2.2发包人及其工作人员不得参加勘测设计人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受勘测设计人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

# 2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受勘测设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

# 2.4发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

# 2.5发包人及其工作人员不得以任何理由向勘测设计人推荐分包单位或推销材料，不得要求勘测设计人购买合同约定外的材料和设备。

# 2.6发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

# 3.勘测设计人义务

# 3.1勘测设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

# 3.2勘测设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

# 3.3勘测设计人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

# 3.4勘测设计人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

# 4.违约责任

# 4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

# 4.2勘测设计人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应当依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予勘测设计人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

# 5.双方约定

# 本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

# 6.合同生效

# 本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

# 7.合同法律效力

# 本合同作为                       设计合同的附件，与设计合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

# 8.合同份数

# 本合同正本贰份，副本陆份，共计捌份。

# 发  包  人（公章）：                 勘测设计人（公章）：

# 法定代表人（签字或盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日                           年  月  日

附件 1：

合同履约情况一览表

设计质量：

设计进度：

概算进度及误差率：

设计后期服务：

其他：

检查人：                                            日期：

附件 2：

拟派往本项目设计、勘测团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.除设计负责人外，拟派团队基本要求：拟派设计团队成员不少于3人，拟派勘测人员不少于2名。在工程设计、勘测期间未经发包人同意不得随意更换。

2.签订合同时该表人员应该和投标时递交的人员一致，并随此表附上设计、勘察人员的身份证、职称证、执业资格证书等相关资料。如团队人员有变更，必须征得甲方同意。

- 3.所有设计、勘察团队人员的执业资格必须满足国家相关要求。

- 第五章  投标文件格式

1. 投标文件封面、目录

1.1投标文件封面

（项目名称）

投 标 文 件

资格审查文件/技术标（设计方案）/技术标（企业资信）/商务标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人        （签字或盖章）

日  期：

1.2商务标部分

投标函

（招标人名称）：

（一）我方已全面阅读和研究了                  （招标项目名称）项目招标文件和招标补充文件（如有），并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程勘测设计投标的各项承诺内容，以本投标书向你方招标的项目全部内容进行勘测设计投标。勘测设计费报价为：勘测设计费率     %（最多保留小数点后两位），承担本工程的全部勘测设计任务以及后期配合服务。

（二）如我单位中标，我单位保证按投标文件中的报价和招标文件中的时间要求完成勘测设计任务，并按有关程序和规定确保通过有关部门的审查。

（三）一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要人员完成本项目的全部勘测设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要人员，保证按招标文件规定的设计周期完成勘测设计并提供相应的服务。

（四）我单位保证勘测设计符合国家规范要求，并满足招标单位要求。同时在施工过程中配合施工中标单位做好施工指导。

（五）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。若本投标文件与贵单位的招标文件有不一致，以贵单位的招标文件为准。

（六）如果我方中标，我方将按照招标文件规定递交履约保证金。

投标人：                 （盖章）

法定代表人或授权代表：      （签字或盖章）

联系地址：

联系人：            电话：

年   月   日

说明：若为联合体投标，联合体牵头单位提供即可。

1.3 资格审查文件部分

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：          性别：          年龄：          职务：

系                            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                   （盖单位公章）

日期：

说明：若为联合体投标，联合体牵头单位提供即可。

授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设计招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件或扫描件。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人签章或签字。

投  标  人：			                   	（盖单位章）

法定代表人：			        	（签章或签字）

年       月       日

说明：若为联合体投标，联合体牵头单位提供即可。

投标人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 | 注册年份（请附营业执照复印件或扫描件） |
| 7 | 公司资质等级、证书号等（请附有关证书的复印件或扫描件） |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件或扫描件） |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

附：营业执照、资质证书等材料。

拟派往本项目设计负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |
| 在评价和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 设计中或 已完成 |  |  | 合同签订 时间 |  |  | 备注 |

附：设计项目负责人职称证书、劳动合同、社保证明等材料。

指定联合体牵头人授权书

本人（姓名）系（联合体成员方单位名称）的法定代表人，为参与（项目名称）的投标，我方与（联合体牵头方单位名称）组成联合体，与其共同投标，并授权（联合体牵头方单位名称）作为联合体的牵头人，全权代表我方负责本工程的投标，其签署的投标文件已表达了我方意志，我方均予认可，凡涉及我方的投标文件资料由我方如实提供。

特予授权，因此产生的法律后果由我方承担。

联合体成员单位：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：

联合体牵头单位：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：

注：本表仅供联合体投标填写。

联合体各方共同投标协议书

（甲公司名称）和（乙公司名称，即联合体成员单位，下同）自愿组成联合体，参加投标。现就有关事宜订立协议如下：

1.（甲公司名称）为联合体牵头方，（乙公司名称）为联合体成员方；

2.联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头方负责与业主联系。

（2）投标工作由联合体牵头方负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头方代表联合体办理投标事宜，联合体牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a.联合体牵头方和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负有连带责任；

b.联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体牵头方负责；

c.联合体各方分工原则以及各方拟承担在其资质承担范围内的工作和责任如下：                                                                          。

（5）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

（6）双方均有义务提供足够的资料，以满足招标人对投标资格的要求。

（7）联合体的投标文件、招标人的招标文件、联合体与招标人签订的合同均对双方具有约束力。

（8）联合体的一方没有履行自己的义务时，应承担另一方由此而造成的直接损失。

（9）因联合体的一方或双方没有履行自己的义务，造成联合体在履行与招标人的合同时违约或联合体与招标人的合同无法继续履行时，直接责任方应承担相关责任。

3.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头方应将该协议书送交业主。

4.本协议书正本一式四份，送业主代表一份，中标后送建设单位存档一份，联合体成员各一份；副本一式六份，联合体成员各执三份。

5.签署本协议书后，投标文件中签署联合体牵头人的法定代表人或授权委托人、单位印章即可代表联合体双方的意志。

6.各方不得再以自己名义在本项目中单独投标或与其他投标人组成联合体投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究违约责任。

甲公司名称：（全称）（盖章）             乙公司名称：（全称）（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）               法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日                          年   月   日

注：本表仅供联合体投标填写。

诚信承诺书

我方参加你方的               （以下简称“本项目”）的投标，现我方法定代表人向你方郑重承诺：

- 我方拟派设计项目负责人未同时在两个或两个以上单位受聘或执业（a、未同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；b、未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。

2.企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

3.本单位递交的资格审查文件、投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

4.不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

5.如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。

6.我方保证：如中标，按招标人要求完成设计任务。

7.我方承诺：遵守指令、不擅离职守。我方委托代理人将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人的处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，并将我方列入黑名单，并上报主管部门，我方主动放弃今后二十四个月内参与你方投标或竞价的资格。

投标申请人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

说明：若为联合体投标，联合体牵头单位提供即可，代表联合体进行承诺。

投标人免缴投标保证金信用承诺书

致：               （招标人名称）

本公司                 （单位）拟参加项目的投标，自愿以书面承诺形式替代投标保证金并愿意承担不实承诺的法律责任。

一、项目基本情况

项目名称：通州湾示范区三余镇2026年度高标准农田建设项目勘测设计

保证金金额： 3000元 ，投标有效期： 45 日历天，投标有效期延长的，本承诺书有效期相应顺延。

二、本公司 （单位）承诺

（一）符合信用承诺制的办理条件，无不良信用记录或虚假承诺等情形。

（二）在此次招标活动中不发生以下情形：

1.在开标后和投标有效期满之前撤销投标文件；

2.在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与招标人签订合同；

3.与招标人签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

4.法律法规或部门规章、招标文件等规定的关于不予退还投标保证金的其他要求。

（三）自愿承担不实承诺的法律后果：

1.投标资格无效；

2.将失信行为记录到招标投标信用信息共享平台或公共资源交易服务平台予以公示；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；违反相关法律法规的，交由相关行政监督部门处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

3.自发现承诺内容失信行为之日起 5个工作日内向招标人补缴投标保证金，逾期补缴的视为失信行为记入信用记录；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4.招标人依法提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等）由我公司承担，南通市内各级公共资源交易中心、招标人有权暂缓退付我公司以现金方式缴纳的其他项目保证金，并配合法院执行。

（四）上述承诺是自身真实的意思表示。

申请人 （盖公章 ）：

法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：

承诺日期：  年  月  日

说明：若为联合体投标，联合体牵头单位提供即可，代表联合体进行承诺。

1.3 技术标（企业资信）部分

类似设计业绩一览表

| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 设计项目负责人 | 合同签订 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：合同等证明材料。

拟派设计、勘测人员一览表

| 序号 | 本项目职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 执业 资格 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是否为加分人员 |

注：

1.除设计负责人外，拟派团队基本要求：拟派设计团队成员不少于3人，拟派勘测人员不少于2名。在工程设计、勘测期间未经发包人同意不得随意更换。

2.参与加分人员的佐证材料附后。

- 第六章 设计任务书

一、项目概况

通州湾示范区2026年度高标准农田实施地点为三余镇建新村区域，实施面积为2500亩。投资主要内容：项目区土地平整、灌排泵站、机耕桥、输水管道、河道整治、机耕路等。（开始设计前与招标单位确认相应设计内容）

二、设计任务书

（一）设计任务

1.任务：农业基础设施的勘测、可行性研究、初步设计与概算、施工图设计、年度计划以及相应阶段的审查、施工期间的现场、技术服务等后续服务等。本工程设计成果包含全套勘测报告、全套施工图及设计概算等文件。

2.本工程的勘测及设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于勘测及设计方面现行标准、规范、规程和办法等，以及招标项目所在地关于农业基础设施工程勘测及设计方面的有关规定。设计人在勘测及设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得招标人或招标人指定的代表人的同意。

3.上述要求外，设计人在设计中还须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》、高标准农田项目建设相关规定。

4.其他工作包括：勘测及设计必需的现场查看、汇报材料制作、与各相关部门沟通衔接工作、初步设计阶段、施工图设计阶段设计成果会审直至通过、项目实施全过程现场服务、工程实施过程中的增补设计及设计变更。

5.参选单位应有相应的组织措施，并承诺在勘测及设计过程中服从建设单位对工程勘测及设计的协调和组织工作，建设单位有权要求对已中选勘测设计单位的勘测及设计方案进行优化调整。

（二） 设计要求

1.提交的勘测及设计文件符合有关主管部门制定的勘测及设计标准、规范 要求，并通过审查；

2.若上级主管部门或招标人认为需要修改补充勘测及设计文件，中标人应无条件修改及补充，且费用已包括在报价中。

3.根据招标人的要求提交招标项目所需的报告、图纸、文件资料；

4.工程开工后，按照规定指派工地设计代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

（三） 设计工期要求

设计周期：30日历天；其中：勘测报告在签订合同后15日历天内完成；施工图设计在签订合同后30日历天完成，并提交全套施工图、概算等文件（纸质图纸8套，CAD优盘2套，必须提供满足当地部门要求报审需要的所有图纸）。

（四） 成果文件递交地点

按照招标文件的时间要求完成本项目设计，提供设计文件，并根据招标人要求，送达招标人指定地点，所有设计成果的产权归业主所有。

（五）工程实施必须贯彻执行《关于加强南通市高标准农田建设参与单位信用行为管理的通知》。详见南通市高标准农田建设领导小组办公室印发的（通高办〔2020〕3号文件））。